GIDS OVERHEIDS-

OPDRACHTEN

GUNNINGSCRITERIUM
CO₂-PRESTATIELADDER 4.0

DECEMBER 2025

## BELGIË / NEDERLANDS

# INHOUD

1 Samenvatting	4

4 stappen om de CO₂-Prestatieladder toe te passen in overheidsopdrachten	5

2 Inleiding	6

3 De CO₂-Prestatieladder als instrument voor overheidsopdrachten	8

3.1 In het kort: hoe werkt het?	8

3.2 Wettelijk kader voor het plaatsen van overheidsopdrachten met de CO₂-Prestatieladder als gunningscriterium	9

3.3 Hoe werkt het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0?	10

3.4 Wat is het effect van de CO₂-Prestatieladder op overheidsopdrachten?	20

4 Hoe wordt de CO₂-Prestatieladder toegepast in overheidsopdrachten?	21

4.1 Beleidskader maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten	21

4.2 Stappenplan toepassing CO₂-Prestatieladder als instrument voor overheidsopdrachten	22

5 Na gunning: uitvoering van overheidsopdrachten met gunningsvoordeel	27

5.1 De gedocumenteerde informatie	27

5.2 Dialoog over CO₂-reductie tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten met toepassing van de CO₂-Prestatieladder	28

6 Links naar relevante informatie	29

## BIJLAGEN

Bijlage A.1 Tekst gunningscriterium CO₂-Prestatieladder	30

Bijlage A.2 Eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0	33

Bijlage A.3 Tekst sanctieparagraaf	69

Bijlage B Voorbeeldclausule offerteformulier	70

Colofon	71

# 1 SAMENVATTING

De CO₂-Prestatieladder is zowel een energie- en CO₂-managementsysteem als een instrument voor overheidsopdrachten. Deze Gids gaat in op het gebruik van de CO₂-Prestatieladder als instrument voor overheidsopdrachten.

Bij de plaatsing en uitvoering van een overheidsopdracht moet de aanbesteder voldoen aan de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten (zie paragraaf 3.1). Het gunningscriterium inzake CO₂-Prestatieladder is een kwaliteitscriterium en is conform met deze richtlijnen als het gebruikt wordt zoals omschreven in deze Gids.

Een aanbesteder kan de CO₂-Prestatieladder gebruiken als gunningscriterium bij een overheidsopdrachtop basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 kan de aanbesteder ervoor kiezen partijen te belonen met een fictieve korting of punten op basis van hun CO₂-Ambitieniveau. De aanbesteder moet dan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en het bijbehorende voordeel per CO₂-Ambitieniveau vastleggen in de opdrachtdocumenten.

Deze Gids beschrijft hoe de aanbesteder de CO₂-Prestatieladder kan toepassen bij overheidsopdrachten en welke clausules hij daartoe in de opdrachtdocumenten kan opnemen.

Figuur 1 In 4 stappen plaatsing overheidsopdracht met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0

## 4 STAPPEN OM DE CO₂-PRESTATIELADDER TOE TE PASSEN IN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Samengevat kan de aanbesteder het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 in overheidsopdrachten in de volgende vier stappen toepassen. Deze stappen worden verder toegelicht in hoofdstuk 4.

### GEBRUIK VAN HET GUNNINGSCRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER 4.0

Maak per overheidsopdracht een afweging of de inzet van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 past binnen het beleidskader van de aanbesteder en zinvol is voor de specifieke opdracht.

Als de aanbesteder ervoor kiest om het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 op te nemen, dan moet hij de volgende onderdelen opnemen in de opdrachtdocumenten:

- Neem het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 op in de opdrachtdocumenten. Beschrijf de gunningsmethode en het gunningsvoordeel per CO₂-Ambitieniveau. Beschrijf ook de wijze en termijn die de opdrachnemer in acht moet nemen om aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en een sanctiebepaling. In Bijlage A.1 staan voorbeeldteksten.

- Voeg twee bijlagen toe aan de opdrachtdocumenten:

- De Eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0: deze staan in Bijlage A.2.

- Het offerteformulier met de verklaring van de inschrijvers met betrekking tot hun CO₂-Ambitieniveau bij de uitvoering van de opdracht (deze staat in Bijlage B), inclusief de wijze van aantonen (Projectverklaring of CO₂-Prestatieladdercertificaat en welke CI de toetsing zal verrichten).

Vervolgens kan de aanbesteder de opdracht publiceren.

### INSCHRIJVERS DIENEN EEN OFFERTE IN, INCLUSIEF HET AANGEBODEN CO₂-AMBITIENIVEAU

De aanbesteder ontvangt de offerte van de inschrijver, inclusief het CO₂-Ambitieniveau waarop hij het de opdracht zal uitvoeren. Bij de offerte moet de inschrijver aangeven of hij het gekozen CO₂-Ambitieniveau zal aantonen met een CO₂-Prestatieladdercertificaat of met een projectverklaring. Vervolgens moet hij tijdens de uitvoering van de opdracht – met een CO₂-Prestatieladdercertificaat of projectverklaring – aantonen dat hij voldoet aan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 op het geselecteerde CO₂-Ambitieniveau. (De aanbesteder moet de eisen van de verschillende CO₂-Ambitieniveaus toegevoegen als bijlage bij de opdrachtdocumenten, zie stap 1.)

### AANBESTEDER GUNT DE OPDRACHT OP BASIS VAN DE BESTE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING EN LEGT HET CO₂-AMBITIENIVEAU CONTRACTUEEL VAST

De aanbesteder stelt het gunningsvoordeel voor de verschillende offertes vast op basis van het gunningsvoordeel per CO₂-Ambitieniveau (zoals omschreven in de opdrachtdocumenten). De opdracht wordt gegund aan de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De inschrijver hoeft bij de offerte nog geen projectverklaring of CO₂-Prestatieladdercertificaat over te leggen, de inhoudelijke beoordeling is bij
stap 4.

Het door de inschrijver aangeboden CO₂-Ambitieniveau wordt na sluiting van de opdracht een contractuele voorwaarde die verplicht gerealiseerd moet worden. De bepalingen i.v.m. de bewijsmethode en de sanctiebepalingen zorgen voor de afdwingbaarheid ervan.

### OPDRACHTNEMER VOERT DE OPDRACHT UIT EN TOONT AAN DAT HIJ VOLDOET AAN HET CO₂-AMBITIENIVEAU

In de opdrachtdocumenten staat dat de opdrachtnemer binnen een jaar na gunning moet aantonen dat hij aan de eisen van het CO₂-Ambitieniveau heeft voldaan. Eventueel kan de aanbesteder kiezen voor een andere termijn. De opdrachtnemer moet dit vervolgens voor de duur van het opdracht jaarlijks herhalen. Voor opdrachten met een looptijd van minder dan een jaar moet opdrachtnemer het overeengekomen uitvoeringsniveau bij oplevering aantonen. Ook hier kunnen de opdrachtdocumenten een andere termijn voorzien of partijen kunnen tijdens onderhandelingen een andere termijn overeenkomen.

De aanbesteder ontvangt de projectverklaring of een CO₂-Prestatieladdercertificaat, afgegeven door een Certificerende Instelling, die is geaccrediteerd voor de CO₂-Prestatieladder. Daarmee toont de opdrachtnemer aan dat hij/zij aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau voldoet. Als de opdrachtnemer geen (tijdig) bewijs levert, dan legt de aanbesteder de sanctie op die in de opdrachtdocumenten staat.

# 2 INLEIDING

Deze Gids licht het gebruik van de CO₂-Prestatieladder bij overheidsopdrachten toe. De Gids is gericht op aanbesteders en legt uit hoe de CO₂-Prestatieladder ingezet kan worden als gunningscriterium bij overheidsopdrachten. In hoofdstuk 3 staat hoe de aanbesteder de CO₂-Prestatieladder in overheidsopdrachten toepast en in hoofdstuk 4 vindt u in vier overzichtelijke stappen hoe een aanbesteder het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 in een overheidsopdracht kan opnemen. Ten slotte geeft hoofdstuk 5 inzicht in de doorwerking van de CO₂-Prestatieladder bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

Belangrijk zijn de bijlagen bij deze Gids:

- Bijlage A.2 bevat de Eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0; deze moeten opgenomen worden in de opdrachtdocumenten;

- Bijlage A.1 bevat teksten i.v.m. de bewijsmethode en de sanctieregeling die overgenomen moeten worden in de opdrachtdocumenten;

- Bijlage B bevat het offerteformulier dat ook gevoegd moet worden aan de opdrachtdocumenten;

### AANLEIDING: HANDBOEK 4.0 EN DRIE TREDEN

Een directe aanleiding voor het vernieuwen van deze Gids is de publicatie van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. Hiermee is voor gecertificeerde organisaties én aanbesteders de norm vernieuwd: de CO₂-Prestatieladder bestaat nu uit drie treden:

- Trede 1: CO₂-reduceren in de eigen organisatie;

- Trede 2: CO₂-reduceren met de keten;

- Trede 3: CO₂-reduceren naar nul in 2050.

### TOEPASSING VAN DEZE GIDS

De plaatsingswijze van de opdracht wijzigt niet als gevolg van de invoering van Handboek 4.0. De wijze van aanbesteden met de CO₂-Prestatieladder die in deze Gids staat beschreven, heeft zich bewezen in de praktijk. De methodiek is conform Europese wetgeving, toch kunnen wetgeving of praktijk in specifieke landen aanpassingen noodzakelijk maken.

In deze Gids staat de methodiek beschreven. Deze kan toegepast worden in overheidsopdrachten die geplaatst worden op basis van de Europese richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn 2014/25/EU voor opdrachten in de speciale sectoren.

### OVERGANGSREGELING VAN 14 JANUARI 2025 TOT 14 JANUARI 2027

Voor de periode van 14 januari 2025 tot 14 januari 2027 geldt een overgangsregeling voor de overgang van toepassing van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 3.1 naar toepassing van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. De belangrijkste punten uit deze overgangsregeling zijn:

- het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 3.1 kan in overheidsopdrachten gebruikt worden tot uiterlijk 14 januari 2027.

- indien gebruik wordt gemaakt van een CO₂-Prestatieladdercertificaat om aan te tonen dat voldaan is aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 3.1 is het mogelijk dit te doen met een certificaat op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. Hierbij geldt dat:

- een certificaat op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0 - trede 1 wordt geaccepteerd als bewijs voor CO₂-Ambitieniveaus 1, 2 en 3 van gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 3.1.

- een certificaat op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0 - trede 2 of 3 wordt geaccepteerd als bewijs voor CO₂-Ambitieniveaus 4 en 5 van gunningscriterium CO₂ Prestatieladder 3.1.

- om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 kan géén CO₂-Prestatieladdercertificaat op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1 gebruikt worden.

- Het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 moet gebruikt worden vanaf 14 januari 2027. Vanaf die datum mag het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 3.1 dus niet meer gebruikt worden.

- inzet van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 kan tussen 14 januari 2026 en 14 januari 2027 indien het merendeel van de marktpartijen, die mogelijkerwijs inschrijven op de overheidsopdracht, er klaar voor is, of als de uitvoering van de opdracht pas zal starten na 2027. Inzet vóór 14 januari 2027 moet weloverwogen gebeuren en uitgebreid aan de (beoogde) inschrijvers gecommuniceerd worden. Met een marktverkenning kan bijvoorbeeld onderzocht worden of het merendeel van de potentiële inschrijvers al een certificaat op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0 heeft of zich daarop aan het voorbereiden is.

Zie voor de volledige overgangsregeling de website van de CO₂-Prestatieladder.

### BEGRIPPENLIJST

Voor de gehanteerde begrippen, zie de begrippenlijst in Bijlage A.2.

# 3 DE CO₂-PRESTATIELADDER ALS INSTRUMENT VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN

## 3.1 IN HET KORT: HOE WERKT HET?

De CO₂-Prestatieladder is:

- een energie- en CO₂-managementsysteem en certificeringsschema, dit is te vinden in het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0, voor private bedrijven en (publieke) organisaties. Op basis van dit schema kunnen organisaties een energie- en CO₂-managementsysteem implementeren. Het schema heeft drie verschillende treden waarop organisaties gecertificeerd kunnen worden.

- een instrument voor overheidsopdrachten. Met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 kan de ladder worden toegepast in overheidsopdrachten. Het gunningscriterium heeft drie verschillende CO₂-Ambitieniveaus. Door het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 op te nemen in de opdrachtdocumenten kan de aanbesteder inschrijvers aanzetten tot energiebesparing en CO₂-reductie. De eisen hiervoor staan in bijlage A.2. Dit zijn zowel algemene eisen (Deel 1) als eisen per CO₂-Ambitieniveau (Deel 2).

De kern van het gebruik van de CO₂-Prestatieladder in overheidsopdrachten is dat bij toepassing van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 inschrijvers een gunningsvoordeel krijgen voor CO₂-reductie op projectniveau. Dit kunnen zij nadien projectspecifiek aantonen met een projectverklaring of met het CO₂-Prestatieladdercertificaat.

Plaatst een aanbesteder een opdracht met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0? Dan is het hebben of behalen van een CO₂-Prestatieladdercertificaat geen vereiste, maar een manier om aan te tonen dat een organisatie aan een bepaald CO₂-Ambitieniveau voldoet.

### VOORDEEL: EXTERNE TOETSING

Het grote voordeel voor de aanbesteder bij gebruik van het CO₂-Ambitieniveau in de opdracht, zijn de toetsing en borging. Een externe partij toetst en borgt de prestatie van de opdrachtnemer op het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Een Certificerende Instelling die daarvoor geaccrediteerd moet zijn, voert deze toetsing uit. Hierdoor hoeft de aanbesteder in de uitvoering van de opdracht de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 niet zelf te toetsen. De aanbesteder kan volstaan met een controle van de projectverklaring of het CO₂-Prestatieladdercertificaat dat is afgegeven door de Certificerende Instelling.

## 3.2 WETTELIJK KADER VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN MET DE CO₂-PRESTATIELADDER ALS GUNNINGSCRITERIUM

### EUROPESE RICHTLIJNEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

De wettelijke kaders voor overheidsopdrachten zijn de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten (Richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn 2014/25/EU voor de speciale sectoren). Deze richtlijnen zijn in de lidstaten van de Europese Unie omgezet in nationale wetgeving. Voor België geldt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten. Meer info op de website van de FOD BOSA.

De Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten gaan uit van gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte kan op drie manieren worden vastgesteld: laagste prijs, laagste kosten of beste prijs-kwaliteitverhouding.

De CO₂-Prestatieladder is bedoeld om te gebruiken in een overheidsopdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit betekent dat de aanbesteder naast de prijs ook kwalitatieve criteria kan meenemen in de gunning van een opdracht, zoals levertijd en duurzaamheid. Vereist is wel dat deze criteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat ze staan beschreven in de opdrachtdocumenten, voor zover dit van toepassing is. Als het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 correct is toegepast, dan voldoet dit aan de algemene beginselen van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten voor non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.

Het doel van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten is om een vrije, open en eerlijke markt te creëren, tussen de verschillende EU-lidstaten. Dat betekent dat alle bedrijven die de opdracht kunnen uitvoeren een kans moeten hebben om de opdracht te verwerven. Daarom moet een overheidsopdracht voldoen aan vier principes:

- Gelijke behandeling Objectiviteit houdt in dat een aanbesteder een offerte moet beoordelen op objectieve en controleerbare criteria. Deze criteria moeten voor alle partijen gelijk zijn. Er mogen geen criteria aanwezig zijn bij een overheidsopdracht waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie krijgen.

- Transparantie Transparantie betekent dat iedereen moet kunnen zien hoe de overheidsopdracht in zijn werk gaat en waarop de gunning is gebaseerd. Gunningsbeslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd.

- Non-discriminatie Non-discriminatie houdt in dat er geen eisen gesteld mogen worden waardoor partijen worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld vestigingsland of nationaliteit.

- Proportionaliteit Proportionaliteit betekent dat de eisen die in een overheidsopdracht worden gesteld in verhouding moeten staan tot de inspanning die het kost om de opdracht uit te voeren. Technische specificaties, uitsluitingsgronden, selectiecriteria en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.

### DE CO₂-PRESTATIELADDER ALS GUNNINGSCRITRIUM

De aanbesteder kan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 naast andere gunningscriteria in een overheidsopdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding gebruiken. Het instrument werkt als een positieve stimulans door het belonen en stimuleren van CO₂-reductie met gunningsvoordeel. Dit is vaak effectiever dan straffen of verplichten om bedrijven, medewerkers en sectoren in beweging te krijgen.

### CO₂-PRESTATIELADDER IS NIET GESCHIKT ALS SELECTIECRITERIUM Hiervoor zijn verschillende redenen: - Als u een certificaat hanteert als selectiecriterium, dan kunnen partijen zonder het gevraagde (niveau van het) certificaat niet meedoen. Dit discrimineert bijvoorbeeld kleine of buitenlandse ondernemingen. Overheidsopdrachtrechtelijk gezien is dit niet toegestaan. - De implementatie van de CO₂-Prestatieladder binnen een organisatie kost tijd en moeite. In de meeste situaties is het disproportioneel om van een organisatie te eisen dat de gehele organisatie gecertificeerd is voor zij zich inschrijft op een specifieke opdracht. Een dergelijke eis is niet redelijk voor een opdracht die slechts een (klein) deel van de omzet van de organisatie zal vormen. Overheidsopdrachtrechtelijk gezien is er dan onvoldoende verband tussen de eis en het voorwerp van de opdracht. Ook om die reden is een dergelijke eis als selectiecriterium niet toegestaan. Dit uitgangspunt geldt voor alle overheidsopdrachten: Europees en nationaal. Bij kleine opdrachten is een dergelijke selectiecriterium net zo goed discriminerend.

## 3.3 HOE WERKT HET GUNNINGSCRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER 4.0?

Als de aanbesteder een opdracht plaatst met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding, definieert hij een kwaliteitscriterium: CO₂-Ambitieniveaus. Inschrijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op kwaliteit. De CO₂-Ambitieniveaus geven 2 dingen aan. Aan de ene kant staan ze voor de ambitie in de opdracht met betrekking tot CO₂-reductie. Aan de andere kant staan ze voor de volwassenheid waarmee het managementsysteem van de opdracht functioneert om dit te borgen. Inschrijvers moeten in hun offerte aangeven op welk CO₂-Ambitieniveau zij de opdracht zullen uitvoeren.

Bijlage A.1 bevat tekstclausules waarmee de aanbesteder het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 in de opdrachtdocumenten kan opnemen.

In bijlage A.2 staan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0, inclusief de eisen die bij de verschillende CO₂-Ambitieniveaus horen. Deze bijlage moet (eventueel als bijlage) toegevoegd worden aan de opdrachtdocumenten en mag niet gewijzigd of aangepast worden, omdat dan de directe relatie met het certificeringssysteem van CO₂-Prestatieladder 4.0 verloren gaat. De opdrachtnemer moet het gekozen CO₂-Ambitieniveau tijdens de uitvoering van de opdracht concreet maken door te voldoen aan de eisen op het gekozen CO₂-Ambitieniveau.

### RELATIE TUSSEN CO₂-AMBITIENIVEAUS EN TREDEN VAN DE CO₂-PRESTATIELADDER

Bij overheidsopdrachten met de CO₂-Prestatieladder gebruikt de aanbesteder de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 die in bijlage A.2 staan beschreven. Bijlage A.2 kent algemene eisen (Deel 1) en eisen op verschillende CO₂-Ambitieniveaus (Deel 2). Deze CO₂-Ambitieniveaus corresponderen met verschillende treden van de CO₂-Prestatieladder 4.0 (zie Figuur 1) die beschreven zijn in het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0.

De eisen voor de opdracht vanuit het certificaat van het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0 zijn niet identiek aan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Het CO₂-Prestatieladdercertificaat dekt ook een aantal eisen af op ondernemingsniveau die niet vastgelegd zijn in de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en dus ook niet gecertificeerd worden in het kader van een projectverklaring. De eisen op projectniveau zijn aangepast aan het project, terwijl deze op ondernemingsniveau breder zijn en zowel van toepassing zijn op onderneming als op de projecten. De onderneming levert in beide gevallen inspanningen die op projectniveau een gelijkaardig en gelijkwaardig resultaat opleveren.

| Gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 |  | Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0 |
| --- | --- | --- |
| CO₂-Ambitieniveaus |  | Treden CO₂-Prestatieladder 4.0 |
| CO₂-Ambitieniveau 1 |  | CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 1 |
| CO₂-Ambitieniveau 2 |  | CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 2 |
| CO₂-Ambitieniveau 3 |  | CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 3 |

Figuur 2 Relatie tussen CO₂-Ambitieniveaus gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en treden van de CO₂-Prestatieladder 4.0

In de offerte bepaalt de inschrijver op welk CO₂-Ambitieniveau hij/zij wil inschrijven. Tijdens de uitvoering van de opdracht toont hij/zij aan dat hij/zij voldoet aan de eisen van het gekozen CO₂-Ambitieniveau.

### HET GUNNINGSVOORDEEL

De aanbesteder waardeert het CO₂-Ambitieniveau als een kwalitatief onderdeel van de offerte binnen de beste prijs-kwaliteitverhouding. De aanbesteder bepaalt de hoogte van het gunningsvoordeel voor de verschillende CO₂-Ambitieniveaus en beschrijft dit in de opdrachtdocumenten. De inschrijver biedt in zijn offerte een CO₂-Ambitieniveau aan.

We adviseren om aan ieder aangeboden CO₂-Ambitieniveau een gunningsvoordeel te koppelen. Dat wordt bijvoorbeeld uitgedrukt:

- in een percentage of vast bedrag, dat (fictief) in mindering wordt gebracht op het offertebedrag. Dit is het principe van de toepassing van een fictieve korting.

- in een waardering uitgedrukt in punten.

De aanbesteder bepaalt de hoogte van het gunningsvoordeel per CO₂-Ambitieniveau. Daarnaast bepaalt de aanbesteder de wijze waarop dit berekend wordt. Deze moeten opgenomen worden in de opdrachtdocumenten. Op deze manier wordt duidelijk hoe dit voordeel zich verhoudt tot de waardering van andere kwalitatieve elementen (gunningscriteria) van de offerte.

Het is aan aanbesteder om te bepalen welke gunningsmethode en kwaliteitswaarde het meest geschikt zijn om toe te passen in een specifieke opdracht. We adviseren om het gunningsvoordeel te bepalen na proefberekeningen. Maak rekenvoorbeelden en kijk of de rangschikking gewenst is.

Het in de offerte aangeboden CO₂-Ambitieniveau vormt na de sluiting van de opdracht een contractuele verbintenis die de opdrachtnemer verplicht moet realiseren.

De verdeling van die waarden hoeft niet lineair te zijn; aan hogere CO₂-Ambitieniveaus (bijvoorbeeld 2 en 3) kan een naar verhouding groter gunningsvoordeel worden gegeven. Dit is vanwege de grotere inspanningen die inschrijvers moeten doen om op de hogere treden een certificaat te behalen. Als de CO₂-Prestatieladder nog relatief onbekend is in een markt kan de aanbesteder kiezen om de CO₂-Prestatieladder te introduceren door in de eerste overheidsopdrachten CO₂-Ambitieniveau 1, 2 en 3 eenzelfde gunningsvoordeel te geven. Na verloop van tijd, als marktpartijen bekend zijn met de CO₂-Prestatieladder, kunnen niveau 2 en 3 dan een groter gunningsvoordeel krijgen.

## VOORBEELDEN: GUNNINGSMETHODEN

De aanbesteder kan een gunningsvoordeel toekennen in de vorm van een fictieve korting of een puntenscore.

Wanneer de opdracht naast het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder enkel gegund wordt op prijs, dan is een fictieve korting aan te bevelen. Op deze manier wordt de beoordeling volledig uitgedrukt in euro’s en moet er geen omrekening naar punten gebeuren. Bijkomend voordeel is dat het sanctiemechanisme eenvoudig aan de fictieve korting kan worden gekoppeld. Ook in geval de opdracht enkel op prijs gegund wordt is het echter mogelijk om met punten te werken.

Wanneer de aanbesteder meer gunningcriteria gebruikt dan enkel de gunningscriteria prijs en CO₂-Prestatieladder, dan is het aan te bevelen om enkel gebruik te maken van punten, waarbij aan alle gunningscriteria (prijs, kwaliteit, CO₂-Prestatieladder) een weging in punten wordt toegekend.

In geval er meerdere gunningscriteria worden gebruikt, is het ook mogelijk om een puntensysteem te combineren met een fictieve korting. In dit geval wordt de fictieve korting afgetrokken van het totale offertebedrag alvorens dit d.m.v. het prijscriterium wordt beoordeeld om tot een puntenscore te komen. De aanbesteder moet er dan wel rekening mee houden dat de fictieve korting en dus het gunningsvoordeel inzake CO₂-Prestatieladder minder sterk zal doorwegen. Omdat de combinatie van punten en een fictieve korting geen duidelijke meerwaarde heeft, wordt deze niet aanbevolen.

De hieronder gebruikte percentages en punten zijn louter bedoeld als voorbeeld.

### GUNNINGSVOORDEEL FICTIEVE KORTING

De aanbesteder kan het gunningsvoordeel toekennen op basis van een fictieve korting. Deze fictieve korting wordt meestal berekend op het totale offertebedrag.

De aanbesteder bepaalt dat volgende gunningsvoordelen van toepassing zijn al naargelang het aangeboden CO₂-Ambitieniveau:

| CO₂-Ambitieniveau | Gunningsvoordeel |
| --- | --- |
| Geen CO₂-Ambitieniveau | 0% van het offertebedrag |
| CO₂-Ambitieniveau 1 | 3% van het offertebedrag |
| CO₂-Ambitieniveau 2 | 6% van het offertebedrag |
| CO₂-Ambitieniveau 3 | 10% van het offertebedrag |

### GUNNINGSVOORDEEL MET PUNTEN

De aanbesteder bepaalt dat de weging van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder op 10 punten staat (op een totaal van 100 punten).

| CO₂-Ambitieniveau | Gunningsvoordeel |
| --- | --- |
| Geen CO₂-Ambitieniveau | 0/10 punten |
| CO₂-Ambitieniveau 1 | 3/10 punten |
| CO₂-Ambitieniveau 2 | 6/10 punten |
| CO₂-Ambitieniveau 3 | 10/10 punten |

Onderstaand voorbeeld heeft betrekking op een overheidsopdracht met een geraamde waarde van 5 miljoen euro.

Veronderstellen we nu 3 offertes met verschillende offertebedragen en verschillende CO₂-Ambitieniveaus.

### VOORBEELD: GUNNINGSVOORDEEL UITGEDRUKT IN EEN FICTIEVE KORTING (PERCENTAGE)

| Inschrijver | Prijs | CO₂-Ambitie- niveau | Gunnings- voordeel CO₂-Ambitie (korting) | Fictieve Prijs | Ranking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-6-10% |  |  |
| A. | € 5.100.000 | Niveau 3 | € 510.000 | € 4.590.000 | 1 |
| B. | € 5.250.000 | Niveau 2 | € 315.000 | € 4.935.000 | 3 |
| C. | € 4.800.000 | Niveau 1 | € 144.000 | € 4.656.000 | 2 |

### VOORBEELD: GUNNINGSVOORDEEL UITGEDRUKT IN PUNTEN

| Inschrijver | Prijs | CO₂-Ambitie- niveau | Gunnings- voordeel CO₂-Ambitie | Totaal score (punten) | Ranking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | € 5.100.000 | Niveau 3 | 10/10 | Afhankelijk van de weging en de wijze waarop de prijs wordt geëvalueerd |  |
| B. | € 5.250.000 | Niveau 2 | 6/10 |  |  |
| C. | € 4.800.000 | Niveau 1 | 3/10 |  |  |

### VOLDOEN AAN HET GEKOZEN CO₂-AMBITIENIVEAU: PROJECTVERKLARING OF CO₂-PRESTATIELADDERCERTIFICAAT

De opdrachtnemer moet tijdens de uitvoering van de opdracht voldoen aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau. Dit kan op twee manieren:

- De eerste mogelijkheid is dat de opdrachtnemer op niveau van de opdracht (projectniveau) met een projectverklaring aantoont dat hij/zij (projectspecifiek) voldoet aan het CO₂-Ambitieniveau dat hij/zij heeft aangeboden;

- De tweede mogelijkheid is dat de opdrachtnemer beschikt over een CO₂-Prestatieladdercertificaat, waarvan de trede correspondeert met het CO₂-Ambitieniveau dat hij/zij heeft aangeboden. Het CO₂-Prestatieladdercertificaat is een bewijs van certificering op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. Hiermee toont de opdrachtnemer aan dat de gehele organisatie CO₂-bewust handelt, ook in de opdrachten die de organisatie uitvoert.

Bij een overheidsopdracht met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 is het behalen van een CO₂-Prestatieladdercertificaat geen vereiste, maar één van de manieren om aan te tonen dat de opdrachtnemer het aangeboden CO₂-Ambitieniveau haalt.

Als een ondernemer beschikt over het CO₂-Prestatieladdercertificaat zegt dit iets over de bedrijfsvoering van een organisatie én over de projecten die een organisatie uitvoert. In het Handboek van de CO₂-Prestatieladder staan expliciete eisen voor overheidsopdrachten die met de CO₂-Prestatieladder-methodiek aan de organisatie zijn gegund. Deze heten de CO₂-Prestatieladderprojecten. Dat betekent dat de opdracht onderdeel wordt van het (behouden van het) CO₂-Prestatieladdercertificaat. De eisen voor overheidsopdrachten met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder, zijn onderdeel van de audit die jaarlijks bij de gecertificeerde organisatie wordt uitgevoerd vanwege het CO₂-Prestatieladdercertificaat. Aldus wordt de de link tussen het voorwerp van de opdracht en het CO₂-Prestatieladdercertificaat gegarandeerd.

### INSCHRIJVEN MET MEERDERE ORGANISATIES

Vaak schrijven organisaties gezamenlijk in op een opdracht, als combinatie. Om te voldoen aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 kunnen deze organisaties CO₂-Prestatieladdercertificaten gebruiken. Voorwaarde is dat elke organisatie binnen de samenwerking op tijd beschikt over het certificaat. De organisatie met de laagste trede op de CO₂-Prestatieladder - van alle organisaties in de combinatie - bepaalt het CO₂-Ambitieniveau waarmee de combinatie kan inschrijven. Als alternatief kan een CO₂-Ambitieniveau projectspecifiek worden aangetoond, met een projectverklaring.

### SANCTIE ALS DE OPDRACHTNEMER NIET VOLDOET AAN HET GUNNINGSCRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER

Het kan voorkomen dat het de opdrachtnemer niet, of niet op tijd, lukt om met een projectverklaring of een CO₂-Prestatieladdercertificaat te bewijzen dat hij voldoet aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau. Voor deze situatie moet de aanbesteder een sanctiemechanise opnemen in de opdrachtdocumenten. We adviseren om een sanctie op te nemen die groter is dan het genoten gunningsvoordeel. Om de hoogte van de sanctie te bepalen, berekent u het verschil in gunningsvoordeel tussen het aangeboden CO₂-Ambitieniveau en het gerealiseerde CO₂-Ambitieniveau. Dit vermenigvuldigt u met een factor (bijvoorbeeld 1,5), zodat de sanctie groter is dan het genoten gunningsvoordeel. Een voorbeeld tekst voor een sanctiebepaling is opgenomen in bijlage A.3..

### VOORBEELD CO₂-Ambitieniveau 2 heeft een fictieve korting opgeleverd van € 75.000, maar dit heeft de opdrachtnemer niet gerealiseerd. Hij overhandigt een CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 1, dat slechts een fictieve korting van € 37.500 vertegenwoordigt. Hoogte van de sanctie wordt dan 1,5 x (€ 75.000 - € 37.500) = € 56.250.]

## VOORBEELDEN SANCTIEBEPALING MET VERSCHILLENDE GUNNINGSMETHODEN

De sancties zijn juridisch gestoeld op de bijzondere straffen uit art. 45 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Onderstaande sanctioneringsmechanismen zijn slechts aanbevelingen, de aanbesteder beschikt over de mogelijkheid om een eigen mechanisme uit te werken of om de onderstaande mechanismen bij te stellen. Belangrijk hierbij is dat het sanctiemechanisme rechtsgeldig is en o.m. in een proportionele verhouding staat tot de omvang van de inbreuk.

De wijze waarop deze sancties berekend worden hangt af van de manier waarop het gunningsvoordeel werd toegekend: werd er gegund met een fictieve korting of met punten?

Er wordt aanbevolen om een sanctie te hanteren die maximaal anderhalve keer (1,5x) de waarde van het verkregen gunningsvoordeel bedraagt.

Het is niet de bedoeling om deze maximale sanctie (1,5x de waarde van het gunningsvoordeel) bij de minste tekortkoming volledig toe te passen. Het is immers de bedoeling dat de opdrachtnemer, zelfs als hij het vooropgestelde CO₂-Ambitieniveau niet volledig of niet tijdig haalt, toch nog aangemoedigd wordt om zo goed mogelijk te doen.

Daarom zijn er twee correcties op deze sanctie die transparant verankerd zitten in de clausule:

- Opdrachten die lopen over een langere termijn Indien de opdracht uitgevoerd wordt over een termijn van 2 jaar dan is het aan te bevelen dat de aanbesteder het uitgangspunt hanteert dat in elk van de 2 jaren een maximale sanctie van 50% van het totale maximum (1,5x de waarde van het gunningsvoordeel) wordt toegepast.
De aanbesteder kan een andere verdeling kiezen op basis van de verwachte betalingen in het kader van de uitvoering. Dit kan bijvoorbeeld 60% van het opdrachtbedrag in het eerste jaar en 40% in het tweede jaar zijn.

- De opdrachtnemer haalt niet het beloofde CO₂-Ambitieniveau, maar wel een lager niveau Indien de opdrachtnemer in zijn offerte CO₂-Ambitieniveau 2 had aangeboden, maar slechts trede 1 bereikt en dat kan aantonen op het evaluatiemoment, dan wordt de sanctie enkel toegepast a rato van het niet gerealiseerde verschil.

Wanneer er gegund werd met een fictieve korting, is het relatief eenvoudig om de sanctie berekenen. De waarde van de fictieve korting wordt vermenigvuldigd met een door de aanbesteder in de opdrachtdocumenten bepaalde factor. Een factor van 1,5 lijkt voor de meeste opdrachten geschikt en proportioneel, maar het is aan de aanbesteder om deze op maat van de opdracht vast te stellen.

Wanneer er gegund werd op punten, is de aanbeveling om de waarde van het gunningsvoordeel CO₂-Prestatieladder en de eraan gekoppelde maximale sanctie op voorhand te bepalen. De aanbesteder kan dit op basis van de door hem opgestelde raming, wat het meest eenvoudig is. Alternatief kan hij dit ook doen op basis van het offertebedrag. In dit laatste geval neemt hij de berekeningsmethode van het voordeel en de eraan gekoppelde maximale sanctie transparant op in de opdrachtdocumenten.

Dit wordt als volgt geïllustreerd:

### VOORBEELD: GUNNINGSVOORDEEL UITGEDRUKT IN FICTIEVE KORTING (PERCENTAGE)

Dit voorbeeld heeft betrekking op een overheidsopdracht met een geraamde waarde van 5 miljoen euro.

De inschrijver dient een offerte in met een offertebedrag van € 5.200.000 met een CO₂-Ambitieniveau 2. Dit leverde hem een fictieve korting van 6% van het offertebedrag op of een bedrag van € 312.000. De maximale sanctie is anderhalve keer dit bedrag, ofte € 468.000. Deze maximale sanctie is enkel toepasselijk indien de opdrachtnemer er tijdens de gehele uitvoeringstermijn van de opdracht niet in slaagt om een CO₂-Ambitieniveau te behalen.

In dit voorbeeld leverde het CO₂-Ambitieniveau 1 een fictieve korting op van 3% ofte € 156.000.

| Mogelijk scenario’s op de evaluatiemomenten | Sanctie |
| --- | --- |
| Uitvoeringstermijn 1 jaar – CO₂-Ambitieniveau 0 (de opdrachtnemer slaagt er niet in een CO₂-Ambitieniveau aan te tonen) | € 468.000 Het bekomen voordeel was € 312.000. De sanctie is anderhalve keer dit voordeel. |
| Uitvoeringstermijn 1 jaar – CO₂-Ambitieniveau 1 (de opdrachtnemer slaagt er in om een CO₂-Ambitieniveau aan te tonen, maar 1 niveau lager dan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau). | € 234.000 Het bekomen voordeel was € 312.000. Dit voordeel werd slechts ten belope van €156.000 gerealiseerd. Het niet gerealiseerde voordeel bedraagt €156.000. De sanctie bedraagt 1,5 keer dit niet gerealiseerd voordeel. |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (de verdeling van de geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 0 in het eerste jaar en CO₂-Ambitieniveau 1 in het tweede jaar | € 351.000 (€234.000 + €117.000) Het totaal bekomen voordeel (€ 312.000) wordt verdeeld over twee jaar (€156.000 per jaar). In het eerste jaar wordt de helft van de volledige sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2 toegepast, ofte € 234.000 (€156.000 x 1,5). In het tweede jaar wordt de helft van de sanctie voor het verschil tussen het CO₂-Ambitieniveau 1 en 2 toegepast, ofte € 117.000 (€156.000/2 = € 78.000) (78.000 x 1,5= 117.000). |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (de verdeling van de geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO2-Ambitieniveau 1 in het eerste jaar en CO2-Ambitieniveau 2 in het tweede jaar | € 117.000 Het totaal bekomen voordeel (€ 312.000) wordt verdeeld over twee jaar (€156.000 per jaar). In het eerste jaar wordt de helft van de sanctie voor het verschil tussen het CO₂-Ambitieniveau 1 en 2 toegepast, ofte € 117.000 ((€ 156.000/2 = € 78.000) (€ 78.000 x 1,5 = € 117.000). In het tweede jaar wordt geen sanctie toegepast. |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 2 wordt elk jaar gehaald. | Geen sanctie |

### VOORBEELD: GUNNINGSVOORDEEL UITGEDRUKT IN PUNTEN

Overheidsopdracht met een geraamde waarde van 5 miljoen euro. De aanbesteder kende 6/10 punten toe voor het CO₂-Ambitieniveau 2, dat de uiteindelijke opdrachtnemer bood.

Voor een CO₂-Ambitieniveau 1 kende de aanbesteder 3/10 punten toe.

De aanbesteder koppelde een waarde aan deze gunningsvoordelen, gebaseerd op de raming van € 5.000.000.

Dit betekent:

| CO₂-Ambitieniveau | Waarde van het gunningsvoordeel (op voorhand vastgelegd op basis van de raming) | Maximale sanctie (1,5x het geraamde gunningsvoordeel) |
| --- | --- | --- |
| CO₂-Ambitieniveau 1 | € 150.000 | € 225.000 |
| CO₂-Ambitieniveau 2 | € 300.000 | € 450.000 |

De inschrijver dient een offerte in met een offertebedrag van € 5.200.000 met een CO₂-Ambitieniveau 2.

| Mogelijk scenario’s op de evaluatiemomenten | Sanctie |
| --- | --- |
| Uitvoeringstermijn 1 jaar – CO₂-Ambitieniveau 0 (de opdrachtnemer slaagt er niet in een CO₂-Ambitieniveau aan te tonen) | € 450.000 De waarde van bekomen voordeel was € 300.000. De sanctie is anderhalve keer dit voordeel. |
| Uitvoeringstermijn 1 jaar – CO₂-Ambitieniveau 1 (de opdrachtnemer slaagt er in om een CO₂-Ambitieniveau aan te tonen, maar 1 niveau lager dan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau). | € 225.000 De aanbesteder koppelde een maximale sanctie van € 450.000 aan het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. Vermits de opdrachtnemer wel CO₂-Ambitieniveau 1 behaalde, wordt de hoogte van de sanctie hiervoor in mindering gebracht van de sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (de verdeling van de geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 0 in het eerste jaar en CO₂-Ambitieniveau 1 in het tweede jaar | € 337.500 (€ 225.000 + €112.500) (1x € 450.000/2 + 1x (€ 450.000/2 - € 225.000/2) De aanbesteder koppelde een maximale sanctie van € 450.000 aan het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. Vermits de opdracht over twee jaar loopt, kan er elk jaar een maximale sanctie van € 225.000 opgelegd worden. Vermits de opdrachtnemer in het eerste jaar geen enkel CO₂-Ambitieniveau 2 behaalt, is de sanctie volledig verschuldigd. In het tweede jaar behaalt hij wel CO₂-Ambitieniveau 1, waardoor de hoogte van de sanctie voor CO₂-Ambitieniveau (gespreid over 2 jaar) in mindering gebracht wordt van de sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2 Ambitieniveau (gespreid over 2 jaar). |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (de verdeling van de geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 1 in het eerste jaar en CO₂-Ambitieniveau 2 in het tweede jaar | € 112.500 (1x € 450.000/2 - € 225.000/2) De aanbesteder koppelde een maximale sanctie van € 450.000 aan het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. Vermits de opdracht over twee jaar loopt, kan er elk jaar een maximale sanctie van € 225.000 opgelegd worden. Vermits de opdrachtnemer in het eerste jaar enkel CO₂-Ambitieniveau 1 behaalt, wordt de hoogte van de sanctie voor CO₂-Ambitieniveau (gespreid over 2 jaar) in mindering gebracht wordt van de sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2 Ambitieniveau (gespreid over 2 jaar). In het tweede jaar wordt geen sanctie toegepast. |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 2 wordt elk jaar gehaald | Geen sanctie |

Alternatief kan de waarde van het gunningsvoordeel ook berekend worden o.b.v. het offertebedrag (bv. € 5.100.000).

Dit betekent:

| CO₂-Ambitieniveau | Waarde van het gunningsvoordeel (berekend o.b.v. het offertebedrag) | Maximale sanctie (1,5x het berekende gunningsvoordeel) |
| --- | --- | --- |
| CO₂-Ambitieniveau 1 | € 153.000 | € 229.500 |
| CO₂-Ambitieniveau 2 | € 306.000 | € 459.000 |

Toegepast in een gelijkaardige situatie, geeft dat volgend resultaat:

| Mogelijk scenario’s op de evaluatiemomenten | Sanctie |
| --- | --- |
| Uitvoeringstermijn 1 jaar – CO₂-Ambitieniveau 0 (de opdrachtnemer slaagt er niet in een CO₂-Ambitieniveau aan te tonen) | € 459.000 De waarde van bekomen voordeel was € 306.000. De sanctie is anderhalve keer dit voordeel. |
| Uitvoeringstermijn 1 jaar – CO₂-Ambitieniveau 1 (de opdrachtnemer slaagt er in om een CO₂-Ambitieniveau aan te tonen, maar 1 niveau lager dan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau). | € 229.500 De aanbesteder koppelde een maximale sanctie van € 459.000 aan het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. Vermits de opdrachtnemer wel CO₂-Ambitieniveau 1 behaalde, wordt de hoogte van de sanctie hiervoor in mindering gebracht van de sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (de verdeling van het offertebedrag is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 0 in het eerste jaar en CO₂-Ambitieniveau 1 in het tweede jaar | € 344.250 (€ 229.500 + € 114.750) (1x € 459.000/2 + 1x (€ 459.000/2 - € 229.500/2) De aanbesteder koppelde een maximale sanctie van € 459.000 aan het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. Vermits de opdracht over twee jaar loopt, kan er elk jaar een maximale sanctie van € 229.500 opgelegd worden. Vermits de opdrachtnemer in het eerste jaar geen enkel CO₂-Ambitieniveau 2 behaalt, is de sanctie volledig verschuldigd. In het tweede jaar behaalt hij wel CO₂-Ambitieniveau 1, waardoor de hoogte van de sanctie voor CO₂-Ambitieniveau 1 (gespreid over 2 jaar) in mindering gebracht wordt van de sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2 Ambitieniveau (gespreid over 2 jaar). |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (de verdeling van het offertebedrag is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 1 in het eerste jaar en CO₂-Ambitieniveau 2 in het tweede jaar | € 114.750 (1x € 459.000/2 - € 229.500/2) De aanbesteder koppelde een maximale sanctie van € 459.000 aan het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2. Vermits de opdracht over twee jaar loopt, kan er elk jaar een maximale sanctie van € 229.500 opgelegd worden. Vermits de opdrachtnemer in het eerste jaar enkel CO₂-Ambitieniveau 1 behaalt, wordt de hoogte van de sanctie voor CO₂-Ambitieniveau 1 (gespreid over 2 jaar) in mindering gebracht van de sanctie voor het niet behalen van CO₂-Ambitieniveau 2 (gespreid over 2 jaar). |
| Uitvoeringstermijn 2 jaar (geraamde waarde van de opdracht is 50% per jaar) – CO₂-Ambitieniveau 2 wordt elk jaar gehaald | Geen sanctie |

## 3.4 WAT IS HET EFFECT VAN DE CO₂-PRESTATIELADDER OP OVERHEIDSOPDRACHTEN?

Als de CO₂-Prestatieladder is gebruikt bij een overheidsopdracht, dan betekent dit dat de opdrachtnemer moet voldoen aan de eisen die horen bij het aangeboden CO₂-Ambitieniveau in de uitvoering van de overheidsodpracht. Indien sprake is van een gunningsvoordeel is het niet relevant of dit wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of op welke manier de CO₂-Prestatieladder in de overheidsopdracht is opgenomen. Wat telt is dat het realiseren van een CO₂-Ambitieniveau contractueel vastgelegd is en ook moet gerealiseerd worden tijdens de uitvoering van de opdracht.

De eisen voor de opdracht verschillen per CO₂-Ambitieniveau van de CO₂-Prestatieladder, en gaan over:

- Het creëren van inzicht in het energiegebruik en de CO₂-uitstoot als gevolg van de opdracht;

- Door de opdrachtnemer zelf te definiëren reductiedoelstellingen op niveau van de opdracht;

- Reductiemaatregelen in de opdracht;

- Het aanwijzen van sleutelpersonen;

- Communicatie over CO₂-reductie, intern en met de aanbesteder;

- Samenwerking en kennisontwikkeling.

De exacte eisen per CO₂-Ambitieniveau zijn uitgewerkt in bijlage A.2.

- Op CO₂-Ambitieniveau 1 richten de eisen zich met name op energiegebruik en de inzet van materieel, transport en personenvervoer.

- Op CO₂-Ambitieniveau 2 en 3 worden ook de CO₂-impact van materialen, onderaannemers en andere keteneffecten meegenomen.

- CO₂-Ambitieniveau 2 focust op de belangrijkste activiteiten binnen de opdracht.

- CO₂-Ambitieniveau 3 geldt voor alle activiteiten binnen de opdracht en vraagt ook aandacht voor overige beinvloedbare emissies, zoals biogene CO₂-emissies, CO₂-verwijderingen en vermeden emissies.

# 4 HOE WORDT DE CO₂-PRESTATIELADDER TOEGEPAST IN OVERHEIDS-
OPDRACHTEN?

## 4.1 BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Idealiter heeft de aanbesteder:

- een ambitie om CO₂ te reduceren

- een beleidsdoelstelling waarin de ambitie gekoppeld wordt aan concrete doelen en

- een strategie hoe de organisatie deze doelen gaat bereiken.

De CO₂-Prestatieladder kan daarbij een structureel onderdeel vormen van een duurzaam aankoopbeleid en -strategie. Dit geeft concrete invulling aan de ambitie om CO₂ te reduceren en schept duidelijkheid, zowel intern als voor de markt. Als de aanbesteder het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 toepast, dan vraagt dit om een inspanning en investering van de inschrijvers. Een voldoende groot aantal opdrachten die geplaatst worden met de CO₂-Prestatieladder maakt deze inspanning en investering voor de ondernemingen de moeite waard.

Vervolgens kan een aanbesteder afwegen bij welke (type) overheidsopdrachten inzet van de CO₂-Prestatieladder zinvol is. Het helpt hierbij om globaal inzicht te hebben in de uitgaven van de organisatie en de klimaatimpact per aankoopcategorie. Bij deze afweging spelen onder meer een rol:

- Aankoopvolume in de specifieke markt of aankoopcategorie;

- Omvang en CO₂-uitstoot van de sector en van de specifieke opdracht;

- De mogelijkheden van de inschrijvers om de uitstoot bij uitvoering van de opdracht te beïnvloeden;

- De bekendheid van de markt met de CO₂-Prestatieladder en het aantal gecertificeerde ondernemingen;

- De aantallen en frequentie van (soortgelijke) overheidsopdrachten.

Op basis van dit afwegingskader kan de aanbesteder bepalen bij welke type overheidsopdrachten hij/zij het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 zal inzetten en dit intern en extern communiceren. Hiermee geeft de aanbesteder aan marktpartijen inzicht over de wijze waarop hij/zij overheidsopdrachten in de markt zet.

Aanbeveling: Marktpartijen hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op het gebruik van de CO₂-Prestatieladder als gunningscriterium. Als een aanbesteder ervoor kiest om het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 in bepaalde overheidsopdrachten toe te passen is het aan te raden dit van tevoren te communiceren aan potentiële inschrijvers.

## 4.2 STAPPENPLAN TOEPASSING CO₂-PRESTATIELADDER ALS INSTRUMENT VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN

Figuur 1 In 4 stappen plaatsing overheidsopdracht met het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0

De vier belangrijkste stappen om de CO₂-Prestatieladder in overheidsopdrachten toe te passen, zijn:

GEBRUIK VAN HET GUNNINGSCRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER 4.0

Weeg per overheidsopdracht af of de inzet van de CO₂-Prestatieladder zinvol is en past binnen het beleidskader van de aanbesteder.

Als de aanbesteder ervoor kiest om het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 toe te passen, neem dan de volgende onderdelen op in de opdrachtdocumenten:

- Neem op in de opdrachtdocumenten (zie tekstclausules in Bijlage A.1):

  - De beschrijving van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en een beschrijving van de gunningsmethode, het gunningsvoordeel per CO₂-Ambitieniveau.

  - Voeg de volgende voorwaarden toe die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0:

- De inschrijver moet in zijn offerte kiezen tussen volledig projectspecifiek aantonen met een projectverklaring of volledig aantonen met het CO₂-Prestatieladdercertificaat: een gemengde bewijsvoering is niet mogelijk. Indien er een ruime tijd verloopt tussen het indienen van de offerte en het eerste bewijsmoment, is het mogelijk dat de opdrachtnemer tijdens de uitvoering afwijkt van hetgeen hij opgaf in zijn offerte. Eens de opdrachtnemer zijn CO₂-Ambitieniveau een eerste keer heeft aangetoond, is hij voor de verdere uitvoering van de opdracht gebonden door de gekozen wijze van bewijsvoering, zijnde CO₂-Prestatieladdercertificaat of projectverklaring.

- De inschrijver moet in zijn offerte aangeven op welk CO₂-Ambitieniveau hij/zij de opdracht zal uitvoeren.

- De aanbesteder moet een termijn vermelden waarbinnen de opdrachtnemer het CO₂-Ambitieniveau moet aantonen. Als standaardtermijn geldt dat de inschrijver binnen een jaar (eventueel kan de aanbesteder kiezen voor een andere termijn) na gunning moet aantonen dat het overeengekomen CO₂-Ambitieniveau is bereikt en vervolgens moet de inschrijver dit voor de looptijd van de opdracht jaarlijks herhalen. De aanbesteder kan al naar gelang de opdracht en haar eigenschappen voor een andere termijn opteren.

- De voorwaarden die gelden voor aantonen van het CO₂-Ambitieniveau om te voldoen aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 via projectverklaring of CO₂-Prestatieladdercertificaat: toetsing door een geaccrediteerde certificerende instelling en de termijn waarop de opdrachtnemer over de geldige projectverklaring dan wel over het geldige CO₂-Prestatieladdercertificaat moet beschikken (zie voorbeeldteksten bijlage A.1).

- Een omschrijving van de sanctie die geldt als de opdrachtnemer het aangeboden CO₂-Ambitieniveau niet kan aantonen.

- [Optioneel] Inzage door de aanbesteder in de gedocumenteerde informatie van de opdracht (zie ook hoofdstuk 5).

- [Optioneel] Het aankondigen van een dialoog tussen de aanbesteder en opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht over verdere CO₂-reductiemogelijkheden (zie ook hoofstuk 5).

- Voeg twee bijlagen toe aan de opdrachtdocumenten:

- De ‘Eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0’ (zie Bijlage A.2)

- Offerteformulier (zie Bijlage B) met de verklaring voor inschrijvers waarmee het CO₂-Ambitieniveau voor uitvoering van de opdracht wordt vastgelegd, inclusief de wijze van aantonen (Projectverklaring of CO₂-Prestatieladdercertificaat) en welke Certificerende Instelling de toetsing zal verrichten. Deze informatie wordt aan de inschrijvers gevraagd om hen te sensibiliseren rond het belang van de bewijslast en de Certificerende Instelling. Het is niet de bedoeling om een onderneming te sanctioneren wanneer zij een beroep doet op een andere Certificerende Instelling dan deze aangegeven in het offerteformulier. Indien er een ruime tijd verloopt tussen het indienen van de offerte en het eerste bewijsmoment, is het mogelijk dat de opdrachtnemer tijdens de uitvoering afwijkt van hetgeen hij opgaf in zijn offerte. Eens de opdrachtnemer zijn CO₂-Ambitieniveau een eerste keer heeft aangetoond, is hij voor de verdere uitvoering van de opdracht gebonden door de gekozen wijze van bewijsvoering, zijnde CO₂-Prestatieladdercertificaat of projectverklaring.

Vervolgens kan aanbesteder de overheidsopdracht publiceren.

### INSCHRIJVERS DIENEN EEN OFFERTE IN, INCLUSIEF HUN BEOOGDE CO₂-AMBITIENIVEAU OM DE OPDRACHT UIT TE VOEREN

Het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 kent verschillende CO₂-Ambitieniveaus. Deze CO₂-Ambitieniveaus verschillen in de implementatie van CO₂-reductiemaatregelen in de opdracht in termen van de daadwerkelijke CO₂-reductie, en in de volwassenheid waarmee het projectmanagementsysteem functioneert om dit te waarborgen. De opdrachtnemer moet het gekozen CO₂-Ambitieniveau concretiseren tijdens de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer kan op twee manieren aantonen dat hij voldoet aan het CO₂-Ambitieniveau waarmee hij zich heeft ingeschreven:

- De opdrachtnemer toont projectspecifiek met een projectverklaring aan dat hij voor de opdracht voldoet aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau

De projectverklaring is een verklaring die een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI) opstelt die geaccrediteerd is als Certificerende Instelling voor de CO₂-Prestatieladder. Deze CI bezoekt het project en beoordeelt of bij de uitvoering van de opdracht voldaan is aan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0, behorend bij het aangeboden CO₂-Ambitieniveau en geeft daarover een verklaring af.

- De opdrachtnemer heeft een CO₂ Prestatieladdercertificaat op het aangeboden CO₂-Ambitieniveau.

Het CO₂-Prestatieladdercertificaat is een organisatiecertificaat op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0, opgesteld door een geaccrediteerde certificerende instelling voor de CO₂-Prestatieladder. Heeft een organisatie een CO₂-Prestatieladdercertificaat (minimaal) gelijk aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau? Dan geldt dat als voldoende bewijs. Hiermee toont de organisatie aan dat de gehele organisatie CO₂-bewust handelt, ook in de opdrachten die het uitvoert, op een niveau dat vergelijkbaar is met het het aangeboden CO₂-Ambitieniveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0.

De inschrijver kan zich in zijn offerte verbinden om de opdracht op een bepaald CO₂-Ambitieniveau uit te voeren. Bovendien moet de inschrijver aangeven of hij het gekozen CO₂-Ambitieniveau wil verantwoorden met een CO₂-Prestatieladdercertificaat of met een projectverklaring. Vervolgens dient hij tijdens de uitvoering van de opdracht aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen van het aangeboden CO₂-Ambitieniveau. (De aanbesteder moet de eisen toegevoegen als bijlage bij de opdrachtdocumenten, zie stap 1).

### AANBESTEDER GUNT DE OPDRACHT OP BASIS VAN DE BESTE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Het aangeboden CO₂-Ambitieniveau bepaalt het gunningsvoordeel voor de verschillende offertes. De opdracht wordt gegund aan de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De inschrijver hoeft bij zijn offerte nog geen projectverklaring of CO₂-Prestatieladdercertificaat te voegen, de inhoudelijke beoordeling is bij stap 4.

Het in de offerte aangeboden CO₂-Ambitieniveau vormt na de sluiting van de opdracht een contractuele verbintenis die de opdrachtnemer verplicht moet realiseren.

### OPDRACHTNEMER VOERT DE OPDRACHT UIT EN TOONT HET CO₂-AMBITIENIVEAU AAN

Nu start de uitvoering van de opdracht. In de opdrachtdocumenten is opgenomen dat de opdrachtnemer binnen een jaar (eventueel kan de aanbesteder kiezen voor een andere termijn) na gunning moet aantonen dat hij/zij het aangeboden CO₂-Ambitieniveau heeft bereikt. De opdrachtnemer moet dit vervolgens voor de looptijd van de opdracht jaarlijks herhalen. Voor opdrachten met een looptijd van minder dan een jaar moet de opdrachtnemer het aangeboden CO₂-Ambitieniveau in principe bij oplevering halen, tenzij in geval van een ander regeling.

In beide gevallen is de beoordeling van het CO₂-Ambitieniveau de verantwoordelijkheid van een externe en onafhankelijke partij: een Certificerende Instelling die is geaccrediteerd voor de CO₂-Prestatieladder. Als de opdrachnemer geen of onvoldoende bewijs kan leveren voor het aangeboden CO₂-Ambitieniveau, dan legt de aanbesteder de sanctie op die in de opdrachtdocumenten staat.

De CO₂-Prestatieladder verplicht de opdrachtnemer om een aantal zaken over de opdracht te documenteren (zie ‘Eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder’, zie Bijlage A.1). Dit zijn onder meer CO₂-monitoring, reductiemaatregelen en communicatie. Als aanbesteder hoeft u deze eisen niet zelf inhoudelijk te controleren. U kunt echter wel naar deze gedocumenteerde informatie vragen, zodat u op de hoogte bent van de maatregelen die de opdrachtnemer in gedurende de uitvoering van de opdracht implementeert. Wij bevelen aan dit ook vast te leggen in de opdrachtdocumenten (zie stap 3).

Ook kunt u in gesprek gaan met de opdrachtnemer over de stappen die hij/zij neemt om in de opdracht CO₂ te reduceren. Hierbij is de gedocumenteerde informatie van de opdracht relevant. Dit noemen we de Dialoog. Mogelijk kunt u verdergaande reductiemaatregelen in samenwerking met de opdrachtnemer realiseren. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de Dialoog. Ook dit kunt u in de opdrachtdocumenten vastleggen.

Figuur 2 De positie van de Dialoog in het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0

### AANDACHTSPUNTEN BIJ STAP 4

- Aanmelden website CO₂-Prestatieladder
Gebruikt een opdrachtnemer in een CO₂-Prestatieladderproject het CO₂-Prestatieladdercertificaat om het CO₂-Ambitieniveau aan te tonen? Dan is deze organisatie verplicht om de opdracht aan te melden op de CO₂-Prestatieladderwebsite. Via de website kan de aanbesteder de gedocumenteerde informatie van een (aangemelde) opdracht ook inzien. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opdrachtnemer. Als blijkt dat een opdracht niet is aangemeld, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer hierop aanspreken en melden bij SKAO. Aangemelde opdrachten zijn onderdeel van de jaarlijkse audit door de CI en worden op basis van een steekproef gecontroleerd. De jaarlijkse audit is nodig voor het behoud van het CO₂-Prestatieladdercertificaat. Zie voor meer info: Certificatieregeling versie 4.0.

- Geen gemengde bewijslast
De inschrijver moet het gunningscriterium óf projectspecifiek óf met een CO₂-Prestatieladdercertificaat aantonen. Gemengde bewijsvoering - binnen één opdracht gelijktijdig of achtereenvolgend een combinatie van een certificaat en een projectverklaring - is niet mogelijk. Indien er een ruime tijd verloopt tussen het indienen van de offerte en het eerste bewijsmoment, is het mogelijk dat de opdrachtnemer tijdens de uitvoering afwijkt van hetgeen hij opgaf in zijn offerte. Eens de opdrachtnemer zijn CO₂-Ambitieniveau een eerste keer heeft aangetoond, is hij voor de verdere uitvoering van de opdracht gebonden door de gekozen wijze van bewijsvoering, zijnde CO₂-Prestatieladdercertificaat of projectverklaring.

- Vraag reeds in de offertefase naar de Certificerende Instelling
De identificatie van de Certificerende Instelling wordt aan de inschrijvers gevraagd om hen te sensibiliseren rond het belang om tijdig een Certificerende Instelling te contacteren. Het is disproportioneel om een opdrachtnemer te sanctioneren, indien hij zijn CO₂-Ambitieniveau wel aantoont, maar niet op de wijze initieel aangegeven in de offerte. Een lijst met CI’s die geaccrediteerd zijn om audits uit te voeren voor de CO₂-Prestatieladder staat hier.

- Sanctie
In de opdrachtdocumenten is in stap 1 vastgelegd welke consequenties het heeft als de opdrachtnemer niet of niet tijdig kan voldoen aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau. De aanbesteder moet in de opdrachtdocumenten de voorwaarden, aard en omvang van de sanctie benoemen. Lukt het de opdrachtnemer niet of niet op tijd om met een projectverklaring of een CO₂-Prestatieladdercertificaat te voldoen aan de eisen voor het aangeboden CO₂-Ambitieniveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0? Dan is het aan de aanbesteder om deze sanctie ook daadwerkelijk op te leggen.

# 5 NA GUNNING:
UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN MET GUNNINGSVOORDEEL

Indien de inschrijver zich in zijn offerte heeft verbonden om een bepaald CO₂-Ambitieniveau te realiseren, dan zal hij gedurende de uitvoering van de opdracht moeten voldoen aan een aantal eisen die hij projectspecifiek moet invullen en documenteren.. Als aanbesteder hoeft u deze eisen niet zelf te controleren, u kunt echter wel naar de gedocumenteerde informatie vragen, zodat u op de hoogte bent van de maatregelen die er in de opdracht worden genomen (zie paragraaf 4.1). Als de opdrachtnemer een CO₂-Prestatieladdercertificaat heeft, is deze informatie toegankelijk via de inlogomgeving van Mijn CO₂-Prestatieladder. Ook kunt u in gesprek gaan met de opdrachtnemer over de stappen die deze neemt om in de opdracht CO₂ te reduceren. Dit noemen we de Dialoog (zie paragraaf 4.2). Het kan zijn dat opdrachtgever en -nemer in dialoog verdergaande reductiemogelijkheden ontdekken die de opdrachtnemer niet alleen kan doorvoeren, maar wel in gezamenlijkheid.

## 5.1 DE GEDOCUMENTEERDE INFORMATIE

De opdrachtnemer moet bij CO₂-Prestatieladderprojecten altijd informatie over de opdracht documenteren. Dit geldt zowel in gevallen waarin hij/zij het CO₂-Ambitieniveau projectspecifiek met een projectverklaring aantoont, als wanneer hij/zij hiervoor het CO₂-Prestatieladdercertificaat gebruikt.

### GEDOCUMENTEERDE INFROMATIE BIJ GEBRUIK CO₂-PRESTATIELADDERCERTIFICAAT

Binnen de certificeringssystematiek van de CO₂-Prestatieladder heeft elk CO₂-Prestatieladderproject een aparte status in de norm. Dit betekent dat de opdrachtnemer voor elke opdracht een aantal specifieke eisen van de CO₂-Prestatieladder voor de emissie-inventaris, reductiemaatregelen en communicatie moet onderbouwen met documenten en deze voor inzage beschikbaar moet stellen via de inlogomgeving van Mijn CO₂-Prestatieladder. Via deze inlogomgeving is deze projectinformatie toegankelijk voor de aanbesteder. De opdrachtnemer moet de aanbester daarvoor uitnodigen via de inlogomgeving van Mijn CO₂-Prestatieladder. Een overzicht van de gedocumenteerde informatie is opgenomen in het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0, paragraaf 7.3 van Deel 1.

### GEDOCUMENTEERDE INFORMATIE BIJ GEBRUIK PROJECTVERKLARING

Ook als de opdrachtnemer met een projectverklaring voldoet aan de eisen van het aangeboden CO₂-Ambitieniveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0, moet hij/zij gedocumenteerde informatie over de opdracht bijhouden. Dit zijn alle documenten die nodig zijn om het afgesproken CO₂-Ambitieniveau te onderbouwen. De opdrachtnemer kan deze informatie delen met de aanbesteder, mits hij/zij dit contractueel is vastgelegd (zie punt 4 en 5 van het stappenplan). Gebruikt de opdrachtnemer een projectverklaring? Dan is gebruik van de inlogomgeving van Mijn CO₂-Prestatieladder (zoals bij het CO₂-Prestatieladdercertificaat) niet mogelijk. De opdrachtnemer zal de documentatie dus via een andere weg met de aanbesteder moeten delen. Een overzicht van de gedocumenteerde informatie staat in de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0, paragraaf 7.3 van Deel 1.

Wilt u inzage in de gedocumenteerde informatie, ook bij gebruik van een projectverklaring door de opdrachtnemer? Dan is het advies om dit al in de opdrachtdocumenten vast te leggen.

Let op De gedocumenteerde informatie is ook bruikbaar voor de verantwoording van andere afspraken voor milieuprestaties in een opdracht. Een voorbeeld is de milieu-impact van ingezette materialen en energiebronnen of voor de verantwoording van de inzet van specifiek materieel of brandstoffen. Ook hierover kunnen modaliteiten zijn vastgelegd.

## 5.2 DIALOOG OVER CO₂-REDUCTIE TIJDENS DE UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN MET TOEPASSING VAN DE CO₂-PRESTATIELADDER

De toepassing van de CO₂-Prestatieladder als instrument voor overheidsopdrachten beperkt zich niet tot de plaatsing en gunning ervan. Door actieve samenwerking tussen aanbesteder én opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht, ontstaat meer inzicht en zijn verdergaande reductiemaatregelen mogelijk. Een manier om meer impact uit het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 te halen is om een dialoog te voeren tijdens de uitvoeringsfase over CO₂-reductie en energiebesparing. De gedocumenteerde informatie van de opdracht vormt het vertrekpunt voor deze dialoog. Als de opdrachtnemer zich tot het toepassen van CO₂-Ambitieniveau 3 heeft verbonden, dan is de dialoog verplicht om de lessen uit de opdracht te trekken met het oog op toekomstige opdrachten.

Let op Het voeren van een dialoog is een standaard onderdeel op CO₂-Ambitieniveau 3 van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. De aanbesteder kan bepalen dat hij/zij ook op CO₂-Ambitieniveau 1 en 2 een dialoog aan wil gaan. Dit moet dan in de opdrachtdocumenten opgenomen worden (zie punt 3 van het stappenplan). Door actief samen met de opdrachtnemer na te denken over verdergaande reductiemogelijkheden kan opdrachtnemer meer CO₂-reductie realiseren.

### INITIATIEF TOT DIALOOG LIGT BIJ OPDRACHTGEVER OF OPDRACHTNEMER

Het initiatief tot het voeren van een dialoog kan zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer liggen. Als de aanbesteder een dialoog wil voeren over CO₂-Ambitie is het aan te raden om dit al in de opdrachtdocumenten aan te kondigen en aan te geven dat hij de informatie uit het projectdossier zal opvragen als basis voor de dialoog. Dit is zeker nuttig bij grote, langlopende opdrachten. Ook een opdrachtnemer kan het initiatief nemen, bijvoorbeeld als hij in een opdracht kansen ziet die hij/zij alleen kan realiseren met medewerking van de opdrachtgever.

### WELKE PERSONEN VOEREN DE DIALOOG?

Bij het voeren van een dialoog zijn in ieder geval de projectleiders van zowel aanbesteder als opdrachtnemer aanwezig. Zonder hen heeft een dialoog geen zin. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht kunnen zij zich laten ondersteunen door projectmedewerkers en/of duurzaamheidsspecialisten uit de organisatie.

### SCOPE VAN DE DIALOOG

De dialoog is niet bedoeld om te toetsen of een opdrachtnemer in de opdracht voldoet aan de eisen van het aangeboden CO₂-Ambitieniveau. De Certificerende Instelling beoordeelt dit immers. De dialoog is vooral bedoeld om maatregelen zichtbaar te maken en gezamenlijk te kijken:

- of er bij de uitvoering van de opdracht aanvullende mogelijkheden zijn voor CO₂-reductie;

- welke lessen er uit de opdracht getrokken kunnen worden voor de toekomstige, vergelijkbare opdrachten.

# 6 LINKS NAAR RELEVANTE INFORMATIE

CO₂-Prestatieladder versie 4.0 – Trede 1

CO₂-Prestatieladder versie 4.0 – Trede 2

CO₂-Prestatieladder versie 4.0 – Trede 3

FAQ overheidsopdrachten met de CO₂-Prestatieladder

Lijst van geaccrediteerde CO₂-Prestatieladder CI’s

Lijst van gecertificeerde organisaties

Informatie over overheidsopdrachten: FOD BOSA

### CONTACT MET BENOR VZW

Kunstlaan 20

1000 Brussel

+32 (0)2 511 65 95

info@benor.be

|  | BIJLAGE A.1 Kopieer pagina 30 t/m 32 |
| --- | --- |
| ### BIJLAGE A.1 # TEKST GUNNINGSCRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER Een aanbesteder neemt deze bijlage over in de opdrachtdocumenten. Gearceerde tekst wordt aangepast. |  |
| In deze overheidsopdracht passen wij de CO₂-Prestatieladder als gunningscriterium toe. De eisen die gelden voor het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 staan in Bijlage […]. [Opmerking: zie bijlage A.2- deze bijlage integraal als bijlage toevoegen aan de overheidsopdracht]. Deze eisen bestaan uit Deel 1 (Algemene eisen) en Deel 2 (eisen per CO₂-Ambitieniveau). De eisen uit Deel 1 zijn algemeen en gelden voor elke inschrijver die een CO₂-Ambitieniveau aanbiedt. De eisen uit Deel 2 zijn specifieke eisen per CO₂-Ambitieniveau waarmee de inschrijver inschrijft op deze overheidsopdracht. Indien de inschrijver zich verbindt om de opdracht uit te voeren op een CO₂-Ambitieniveau, dan vermeldt hij dit op het offerteformulier. In deze overheidsopdracht wordt de inschrijving per CO₂-Ambitieniveau als volgt gewaardeerd: [Invoegen van het gunningsvoordeel per CO₂-Ambitieniveau en uitleg gunningsmethodiek] CO₂-Ambitieniveau; Gunningsvoordeel. Geen CO₂-Ambitieniveau; [percentage van het offertebedrag, aantal punten, …]. CO₂-Ambitieniveau 1; [percentage van het offertebedrag, aantal punten, …]. CO₂-Ambitieniveau 2; [percentage van het offertebedrag, aantal punten, …]. CO₂-Ambitieniveau 3; [percentage van het offertebedrag, aantal punten, …]. Volgende voorwaarden zijn van toepassing: - De inschrijver moet in zijn offerte kiezen tussen volledig projectspecifiek aantonen met een projectverklaring, of volledig aantonen met het CO₂-Prestatieladdercertificaat. Bij een keuze voor projectspecifiek aantonen op een bepaald CO₂-Ambitieniveau, dan geldt die keuze ook voor alle onderliggende CO₂-Ambitieniveaus; een gemengde bewijsvoering is niet mogelijk. - De inschrijver moet in zijn offerte vermelden op welk CO₂-Ambitieniveau hij/zij de opdracht zal uitvoeren. - Dit CO₂-Ambitieniveau moet bij meerjarige opdrachten jaarlijks op de verjaardag van de sluiting aangetoond worden met een projectverklaring of een CO₂-Prestatieladdercertificaat. Heeft een opdracht een kortere looptijd dan één jaar? Dan moet de opdrachtnemer bij oplevering aantonen dat voldaan is aan het overeengekomen CO₂-Ambitieniveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. - Als een inschrijver projectspecifiek wil aantonen, dan geldt het volgende: - De bewijslast ligt bij de opdrachtnemer dat aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 wordt voldaan. Deze bewijslast bestaat uit gedocumenteerde informatie over de opdracht en een projectverklaring van een geaccrediteerde certificerende instelling, waarin staat dat opdrachtnemer voldoet aan het aangeboden CO₂-Ambitieniveau, inclusief alle onderliggende CO₂-Ambitieniveaus, van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0; - De eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 moeten worden geborgd in het managementsysteem van de opdracht dat de opdrachtnemer gebruikt; - Op basis van de gedocumenteerde informatie en borging in het managementsysteem van de opdracht laat de opdrachtnemer een Certificerende Instelling (CI) toetsen of hij/zij voldoet aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder. Deze Certificerende Instelling is geaccrediteerd voor certificering op het niveau van het CO₂-Prestatieladdercertificaat dat correspondeert met het aangeboden CO₂-Ambitieniveau en de toetsing gebeurt door een persoon die aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO₂-Prestatieladdercertificaat dat correspondeert met het aangeboden CO₂-Ambitieniveau; - De CI levert de projectverklaring af op een korte termijn voor het moment waarop de onderneming het bewijs van haar CO₂-Ambitieniveau moet leveren comform c). - Al bij inschrijving op de overheidsopdracht moet de inschrijver aangeven welke CI de toetsing zal uitvoeren; - Het bewijs moet nadrukkelijk projectspecifiek worden geleverd voor het aangeboden CO₂-Ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO₂-Ambitieniveaus, gemengde bewijsvoering is niet mogelijk; - Als de opdrachtnemer kiest voor het voldoen aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 met het CO₂-Prestatieladdercertificaat dan geldt het volgende: - De opdrachtnemer levert het bewijs van het CO₂-Ambitieniveau binnen de in c) bepaalde termijn aan de hand van een CO₂-Prestatieladdercertificaat. - Als de opdrachtnemer de intentie heeft om met een CO₂-Prestatieladdercertificaat de prestatie aan te tonen, maar daar tijdens de uitvoering van de opdracht niet in slaagt, dan is projectspecifiek aantonen mogelijk als de CI gedurende de looptijd van de opdracht alle informatie heeft gekregen die nodig is om de projectverklaring af te kunnen geven; - Eventueel kan de opdrachtnemer een CO₂-Prestatieladdercertificaat gebruiken met een hoger CO₂-Ambitieniveau. Om aan de eisen van het certificaat te voldoen zal opdrachtnemer de opdracht zelf dan ook op het hogere CO₂-Ambitieniveau (van het CO₂-Prestatieladdercertificaat) moeten uitvoeren. De CI beoordeelt dit bij de CO₂-Prestatieladderbeoordeling; - Wanneer een combinatie van bedrijven inschrijven, doen zij dit met een CO₂-Ambitieniveau naar keuze. Het bewijs wordt geleverd ofwel met een projectverklaring voor het volledige project, ofwel met de CO₂-Prestatieladdercertificaten van alle deelnemers aan de combinatie. Het CO₂-Prestatieladdercertificaat met de laagste trede bepaalt het CO₂-Ambitieniveau van de combinatie. Als een van de leden van de combinatie het vereiste CO₂-Prestatieladdercertificaat niet (tijdig) kan voorleggen, dan heeft dit gevolgen voor alle leden van de combinatie: de combinatie wordt dan geacht te hebben voldaan aan het CO₂-Ambitieniveau dat overeenstemt met het niveau van het laagste certificaat van de leden van de combinatie. - Als het aangeboden CO₂-Ambitieniveau niet tijdig aangetoond kan worden, via een projectverklaring of een CO₂-Prestatieladdercertificaat, zal de aanbesteder een sanctie opleggen die groter is dan het gunningsvoordeel dat opdrachtnemer bij inschrijving heeft genoten. Deze sanctie is omschreven in de sanctieparagraaf. [verwijzing naar sanctieparagraaf in deopdrachtdocumenten] - Optioneel: De opdrachtnemer geeft de aanbesteder inzage in de informatie van het project, zoals gedefinieerd in het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 of in het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. - Optioneel: De opdrachtnemer moet op verzoek van de aanbesteder tijdens de uitvoering van de opdracht medewerking verlenen aan een actieve dialoog over verdere CO₂-reductiemogelijkheden. |

|  | BIJLAGE A.2 Kopieer pagina 33 t/m 68 |
| --- | --- |
| ### BIJLAGE A.2 # EISEN VAN HET GUNNINGSCRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER 4.0 Een aanbesteder neemt deze bijlage in het geheel over in de opdrachtdocumenten. De eisen mogen niet gewijzigd worden. |  |
| ## INLEIDING De CO₂-Prestatieladder wordt in deze overheidsopdracht gebruikt als gunningscriterium. De kern van het gebruik van de CO₂-Prestatieladder als gunningscriterium in overheidsopdrachten is dat inschrijvers gunningsvoordeel krijgen voor CO₂-reductie op project niveau. Dit kan op twee manieren worden aangetoond: - Mogelijkheid 1: Projectverklaring De opdrachtnemer toont specifiek op projectniveau met een projectverklaring aan dat hij (projectspecifiek) voldoet aan het CO₂-Ambitieniveau waarmee hij/zij zich heeft ingeschreven. De Eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 (dit document) bevat alle voorwaarden en eisen waaraan een opdrachtnemer op het aangeboden CO₂-Ambitieniveau moet voldoen om voor een project een projectverklaring te kunnen behalen. - Mogelijkheid 2: CO₂-Prestatieladdercertificaat De opdrachtnemer beschikt over een CO₂-Prestatieladdercertificaat. Het CO₂-Prestatieladdercertificaat is een bewijs van certificering op basis van Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. Hiermee toont de opdrachtnemer aan dat de gehele organisatie CO₂-bewust handelt, ook in de projecten die de organisatie uitvoert, waarbij hij/zij het CO₂-Prestatieladdercertificaat kan gebruiken als onderbouwing van het CO₂-Ambitieniveau waarmee hij/zij zich heeft ingeschreven op het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder. Als de opdrachtnemer beschikt over een CO₂-Prestatieladdercertificaat, dan ligt daarin de verplichting besloten dat hij het project uitvoert volgens de eisen die in dit document worden gesteld. De certificerende instelling kijkt dit na. De aanbesteder controleert enkel het voorhanden zijn van een certificaat. ## LEESWIJZER Dit document bevat alle eisen die horen bij de verschillende CO₂-Ambitieniveaus van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Het document bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat algemene definities en eisen die op elk CO₂-Ambitieniveau gelden. Deel 2 bevat de eisen per CO₂-Ambitieniveau. Deze CO₂-Ambitieniveaus corresponderen met verschillende treden van de CO₂-Prestatieladder (zie Figuur 1) die beschreven zijn in het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. Gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0; Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. CO₂-Ambitieniveaus; Treden CO₂-Prestatieladder 4.0. CO₂-Ambitieniveau 1; CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 1. CO₂-Ambitieniveau 2; CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 2. CO₂-Ambitieniveau 3; CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 3. Figuur 1 Relatie tussen CO₂-Ambitieniveaus gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en treden van de CO₂-Prestatieladder 4.0 # 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED In dit document staan de eisen, criteria en toelichtingen om een energie- en CO₂-managementsysteem van een project in te richten, te implementeren, onderhouden en verbeteren. Het doel van de CO₂-Prestatieladder is dat energie- en CO₂-reductie een blijvend onderdeel zijn van de opdrachtnemer in de strategie, het beleid en het handelen met betrekking tot het project. # 2 NORMATIEVE VERWIJZINGEN Voor een overzicht van normatieve verwijzingen wordt verwezen naar het Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0. Bij normen en standaarden met een publicatiejaar is alleen de benoemde versie van toepassing. De elementen uit deze normen en standaarden die relevant zijn voor het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 worden toegelicht bij de eisen. Het is daarom in principe niet noodzakelijk de normen en standaarden te downloaden en/of aan te schaffen. # 3 TERMEN EN DEFINITIES In onderstaande lijst zijn de belangrijkste begrippen gedefinieerd, zoals die in het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 staan. Bij sommige begrippen staat tussen haakjes de afkorting, een alternatieve term of de Engelse vertaling als deze in de praktijk veel gebruikt worden. Als de definitie gebaseerd is op een externe bron staat die erbij. Afwijking (Bron: ISO 17021-1) De opdrachtnemer voldoet niet aan een eis. Afhankelijk van de ernst van de afwijking kan dit een belangrijke of minder belangrijke afwijking zijn. Audit (interne en externe) (Bron: ISO 50001) Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces om auditbewijsmateriaal te krijgen. Daarmee wordt objectief beoordeeld in welke mate aan de auditcriteria is voldaan. De opdrachtnemer zelf voert een interne audit uit of een externe partij doet dat namens de opdrachtnemer. Een CI voert een externe audit uit bij een project. Opmerking bij de term: overal waar ‘audit’ staat wordt een externe audit bedoeld, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat het een interne audit is. Auditbewijsmateriaal (Bron: ISO 50001) Voor de auditcriteria relevante en verifieerbare registraties, feitelijke beweringen of andere informatie. Auditcriteria (Bron: ISO 50001) Alle beleidslijnen, procedures of eisen die worden gebruikt als referentie waaraan auditbewijsmateriaal wordt getoetst. Belanghebbende (Bron: ISO 50001) Persoon of organisatie die een besluit of activiteit kan beïnvloeden, door een besluit of activiteit kan worden beïnvloed, of zichzelf beschouwt als beïnvloed door een besluit of activiteit. Biogene CO₂-emissies (direct en indirect) CO₂-emissies door het verbranden of oxideren van biogeen materiaal door menselijke activiteiten. Deze emissies zijn kort-cyclisch. Dat wil zeggen dat zij een cyclus van CO₂-emissie tot CO₂-vastlegging hebben binnen enkele eeuwen. Dit staat tegenover een cyclus van enkele miljoenen jaren (zoals bij verbranding van fossiele brandstoffen). Biogene CO₂-emissies kunnen optreden in de waardeketen (indirect) of als gevolg van het activiteiten binnen het project (direct). Bij biogene CO₂-emissies gaat het nadrukkelijk alleen om CO₂, dus niet om de niet-CO₂ broeikasgassen. Broeikasgassen (Bron: ISO 14064-1) Gasvormig bestanddeel van de atmosfeer dat door de aarde, de atmosfeer en wolken uitgezonden straling in het infrarode spectrum absorbeert en terugkaatst. Een broeikasgas kan zowel van natuurlijke oorsprong zijn als afkomstig van menselijke activiteit. Het absorptievermogen van verschillende broeikasgassen wordt uitgedrukt in aardopwarmingsvermogen. Certificerende Instelling (CI) Een certificerende instelling voor de CO₂-Prestatieladder is een derde partij die bevoegd is om een certificering of audit uit te voeren, als onderdeel van het certificeringsschema CO₂-Prestatieladder. Voorwaarde voor deze bevoegdheid is een overeenkomst met SKAO en een relevante accreditatie door een nationale accreditatie-instantie. Alleen een CI die geaccrediteerd is voor het certificeringsschema CO₂-Prestatieladder kan een audit uitvoeren en een projectverklaring voor het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 afgeven. Certificeringsschema Alle normatieve documenten die nodig zijn voor het certificeren voor de CO₂-Prestatieladder: dit zijn de verschillende handboekversies CO₂-Prestatieladder 4.0 (Deel 1 en Deel 2), de certificatieregeling, de harmonisatiebesluiten, de auditdagentabel en eventuele later aan te wijzen overige normatieve documenten. CO₂-Ambitieniveau Verschillende niveaus voor implementatie van CO₂-reductiemaatregelen in het project in termen van de daadwerkelijke CO₂-reductie, en in de volwassenheid waarmee het projectmanagementsysteem functioneert om dit te waarborgen. Inschrijvers op overheidsopdrachten kunnen zich hiermee onderscheiden op kwaliteit. CO₂-bron (Bron: ISO 14064-1) Proces dat CO₂ laat vrijkomen in de atmosfeer. CO₂-compensatie Het toe-eigenen van CO₂-reductie of CO₂-verwijderingen buiten de waardeketen van het project, door verhandelbare koolstofkredieten (carbon credits) te kopen, bijvoorbeeld voor de aanplant van bossen of investeringen in duurzame energieprojecten. CO₂-compensatie speelt geen rol bij het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 en levert dus geen bijdrage aan het behalen van doelstellingen. CO₂-emissie-inventaris Een emissie-inventaris is een gekwantificeerde lijst van de CO₂-emissies en CO₂-bronnen van een project. CO₂-equivalent (Bron: GHG Protocol Corporate Standard) De eenheid voor aardopwarmingsvermogen die wordt gebruikt om een niet-CO₂-broeikasgas te vergelijken met CO₂. Opmerking bij de term: Overal waar in het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 de term CO₂ gebruikt wordt, moet gelezen worden: CO₂ inclusief de voor het project relevante niet-CO₂ broeikasgassen, uitgedrukt in CO₂-equivalenten, tenzij nadrukkelijk vermeld wordt dat het alleen CO₂ is. CO₂-Prestatieladdercertificaat Een document waaruit blijkt dat het energie- en CO₂-managementsysteem van een organisatie voldoet aan de eisen uit het certificeringsschema voor het op het certificaat vermelde niveau van de CO₂-Prestatieladder. Dit document is afgegeven door een daartoe erkende certificerende instelling (CI). CO₂-Prestatieladderprojecten Projecten van een organisatie waarbij de CO₂-Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de overheidsopdracht. Het is niet relevant of het gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of op welke manier de CO₂-Prestatieladder in de overheidsopdracht is gevraagd. CO₂-sink Het proces, de actie of het mechanisme waaraan de organisatie bijdraagt dat/die leidt tot CO₂-verwijdering. Hieronder valt bijvoorbeeld opslag van biogene CO₂ in de bodem of in materialen binnen de waardeketen van het project. Als dit buiten de waardeketen van de organisatie plaatsvindt, wordt dit gelijkgesteld aan CO₂-compensatie. CO₂-verwijdering (negatieve CO₂-emissies of CO₂-vastlegging) (Bron: ISO 14064-1) De kwantificering van het vastleggen van CO₂ uit de atmosfeer binnen de waardeketen van het project. Continue verbetering (Bron: ISO 50001) Zich herhalende activiteit om prestaties te verbeteren. Corrigerende maatregel Maatregel om de oorzaak van een afwijking weg te nemen en om herhaling te voorkomen. Directe relaties Organisaties in de waardeketen van het project waar de opdrachtnemer een contractuele relatie mee heeft zoals toeleveranciers, afnemers, klanten en opdrachtgevers. Directiebeoordeling Beoordeling van een energie- en CO₂-managementsysteem door de projectleiding van het project om de blijvende geschiktheid, implementatie, adequaatheid, effectiviteit en doeltreffendheid van het systeem te garanderen. Downstream emissies van een project Indirecte CO₂-emissies van een opgeleverd project of van verkochte producten en diensten als onderdeel van een project, hieronder vallen ook producten en diensten die worden gedistribueerd, maar niet verkocht (dus zonder betaling). Voor een project vallen hieronder de emissies die gerelateerd zijn aan LCA-fase B, C en D (EN 15804). Emissies als gevolg van energieverbruik op een (het) project De CO₂-emissies die het gevolg zijn van het energieverbruik op een project. Energie- en CO₂-beleid (Bron: ISO 50001) De intenties en richting van een opdrachtnemer ten aanzien van energieverbruik en CO₂-uitstoot van het project zoals formeel door haar projectleiding kenbaar gemaakt in onder andere het Projectplan CO₂. Energie- en CO₂-managementsysteem (Bron: ISO 50001) Alle samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een opdrachtnemer om binnen een project een energie- en CO₂-beleid en -doelstellingen vast te stellen, én de processen om die doelstellingen te bereiken. Energiebeoordeling (Bron: ISO 50001) Analyse van energie-efficiëntie, energiegebruik en energieverbruik op basis van informatie. Daardoor identificeert de opdrachtnemer significant energieverbruik en kansen voor verbetering van de energieprestaties binnen het project. Energiebalans Een gekwantificeerde lijst van alle gekochte, zelf opgewekte en verkochte energie en al het finale energieverbruik van een project. De lijst is uitgesplitst naar (groepen van) faciliteiten, systemen, processen of apparatuur, uitgedrukt in joule (kJ, MJ, etc.) of wattuur (kWh, MWh, etc.) binnen de periode van een jaar. Energie-efficiëntie (Bron: ISO 50001) De verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of energie, en de energie-input. Energiegebruik (Bron: ISO 50001) Het toepassen van energie. Energieverbruik (Bron: ISO 50001) De hoeveelheid gebruikte energie. Finale energieverbruik (eindverbruik van energie) Het energieverbruik op het project dat bestaat uit: de som van de energie die de opdrachtnemer voor het project heeft gekocht en zelf geproduceerd min de verkochte energie. Het gaat uitsluitend om brandstoffen en energiedragers die verbruikt worden voor energetische toepassingen, ongeacht het eigendom van terreinen, gebouwen, materieel en vaar-, voer- of werktuigen waar het verbruik plaatsvindt. Brandstoffen en energiedragers die verbruikt worden als grondstof (zoals aardolie voor asfaltproductie) vallen hierbuiten. Energieverbruik op een (het) project Het energieverbruik voor transport van en naar de projectlocatie (LCA fase A4) en het energieverbruik op de projectlocatie (LCA fase A5). Flexibiliteit in het energiesysteem Het vermogen om de elektrische productie of het elektrisch verbruik van een installatie of proces tijdelijk bij te regelen of op te slaan. Het doel is dat organisaties congestie tegengaan en/of het aandeel duurzame energie in het energiesysteem vergroten. Garantie van Oorsprong (GvO) Een digitaal certificaat dat dient als bewijs dat de betreffende energiedrager (o.a. groene stroom en groen gas) een duurzame herkomst heeft. Eén GvO staat voor 1 MWh duurzaam opgewekte energie. Grijze stroom Elektriciteit die geen groene stroom is. Groen gas Gas uit biomassa dat is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. Let op: dit is iets anders dan aardgas waarvan de CO₂-uitstoot gecompenseerd wordt met de aankoop van verhandelbare koolstofkredieten en er dus sprake is van CO₂-compensatie. Groene stroom Elektriciteit uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen die voldoet aan de criteria voor duurzaamheid en additionaliteit die beschreven staan in Handboek 4.0 van de CO₂-Prestatieladder (eis 1.A.2/2.A.2/3.A.2.) Gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 Inzet van de CO₂-Prestatieladder als gunningscriterium voor de beste-prijs-kwaliteit-verhouding (BPKV) waarbij inschrijvers gunningsvoordeel krijgen op basis van hun CO₂ -Ambitieniveau. Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0 De norm waarin de eisen en voorwaarden staan voor certificaathouders om een CO₂-Prestatieladdercertificaat te behalen en te behouden. Inschrijver Een inschrijver is een organisatie die werken, diensten en of leveringen aanbiedt in het kader van een overheidsopdracht. De aanbesteder koopt (verwerft) werken, diensten en of leveringen van inschrijvers. NB: In deze handreiking wordt na gunning de winnende inschrijver aangeduid als opdrachtnemer. Kennisinstelling Organisatie die onafhankelijk en professioneel is en over relevante kennis over LCA en CO₂-uitstoot beschikt. Dit kan bijvoorbeeld een universiteit of adviesbureau zijn. Korte termijn Een periode van 1 tot 3 jaar. Levenscyclusanalyse (LCA) (Bron: EN 15804) Analyse van de potentiële milieueffecten (inclusief CO₂-uitstoot) van een product of activiteit gedurende de volledige levenscyclus. Binnen een LCA voor bouwwerken wordt doorgaans een onderscheid gemaakt per projectlevensfase in de levenscyclus: - Fase A1-3 Productiefase - Fase A4-5 Bouwfase - Fase B1-7 Gebruiksfase - Fase C1-4 Sloop- en verwerkingsfase - Fase D Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling. Figuur 1 Voor bouwwerken worden de volgende LCA-fases onderscheiden Lange termijn Een periode tot uiterlijk het jaar 2050. Markt-gebaseerde (market-based) methode voor elektriciteit (Bron: GHG Protocol Scope 2 Guidance) Een methode om de emissies van elektriciteitsgebruik van een project te kwantificeren. De methode gaat uit van de CO₂-uitstoot van de energieleverancier met wie het project (of de organisatie die het project uitvoert) een contractuele overeenkomst heeft. Deze uitstoot wordt eventueel verrekend met GvO’s. Alle eisen aan elektriciteitsgebruik gaan uit van de markt-gebaseerde methode. Materialiteit (Bron: ISO 14064-3) Het concept dat individuele onjuistheden, of meerdere onjuistheden samen, invloed kunnen hebben op besluiten van interne- en externe belanghebbenden. Onjuistheden worden gedefinieerd als fouten, weglatingen, onjuiste weergaven of verkeerde voorstellingen van zaken. Of iets materieel is, is een geval van expert judgement. Materiële emissies en materieel energieverbruik Als materialiteit betrekking heeft op emissies van het energieverbruik in het project zijn dit materiële emissies. Als materialiteit betrekking heeft op energieverbruik is dit materieel energieverbruik. De grens waarboven gerapporteerde emissies of energieverbruiken materieel is (de materialiteitsdrempelwaarde) is 5%. Niet-materiële emissies mogen weggelaten worden uit de emissie-inventaris (voor lagere administratieve lasten), maar deze mogen opgeteld dus maximaal 5% van de totale emissies van het energieverbruik op het project zijn. Overal waar staat: emissies van het energieverbruik op het project en/of energieverbruik moet dit gelezen worden als ‘materiële emissies van het energieverbruik op het project en/of materieel energieverbruik’. Middellange termijn Een periode van 5 tot 10 jaar. Niet-CO₂-broeikasgassen Alle broeikasgassen, uitgezonderd CO₂, die erkend worden in het Kyoto-Protocol: methaan (CH4), lachgas (N2O), HFC’s, PFC’s, SF6 en NF3 en die met hun aardopwarmingsvermogen omgerekend kunnen worden naar CO₂-equivalenten. Opmerking bij de term: overal waar in deze toelichting CO₂ staat moet gelezen worden: CO₂ inclusief de voor het project relevante niet-CO₂ broeikasgassen, uitgedrukt in CO₂-equivalenten, tenzij nadrukkelijk vermeld wordt dat het alleen CO₂ is. Nul CO₂-uitstoot Het terugbrengen van de emissies van het energiegebruik op het project, de upstream emissies én de downstream emissies naar nul. Opdrachtnemer Een organisatie die projecten in opdracht aanneemt. Overige beïnvloedbare emissies (OBE) Emissies die vallen buiten de emissies van het energiegebruik van het project en buiten de upstream en downstream emissies van het project. De reden is dat deze kort-cyclisch zijn of optreden buiten de waardeketen van het project. Als het project deze emissies wel significant kan beïnvloeden, zijn deze relevant om bij te dragen aan wereldwijde klimaatneutraliteit. Binnen OBE worden drie OBE-typen onderscheiden: biogene CO₂-emissies, CO₂-verwijderingen en vermeden emissies. CO₂-compensatie is nadrukkelijk géén onderdeel van OBE. Project Een project is een werk, dienst of levering dat of die wordt uitgevoerd in opdracht van een andere organisatie. Projectleiding Persoon of groep van personen die de leiding heeft over het project. Projectlevensfase Levensfase toegerekend aan een project volgens de LCA-methodiek (EN 15804). Projectplan CO₂ Een kortetermijnstrategie met de voorgenomen voorbereidende acties en concrete maatregelen om de doelstellingen van het project te behalen. Projectscope De scope van het energiegebruik en emissies die aan het project worden toegerekend. De projectscope verschilt per niveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Projectverklaring Een document waaruit blijkt dat het energie- en CO₂-managementsysteem van het project voldoet aan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 voor het CO₂-Ambitieniveau van de CO₂-Prestatieladder dat op de verklaring staat vermeld. Dit document moet afgegeven zijn door een CI die geaccrediteerd is voor het certificeringsschema CO₂-Prestatieladder. Regelmatige frequentie De frequentie waarmee eisen worden opgevolgd moet regelmatig zijn, wat wil zeggen dat aan de bedoelde eis wordt voldaan op dezelfde datum, met een marge van één maand eerder of later, als de vorige keer dat aan de eis werd voldaan. Relevante upstream en downstream emissies en relevante OBE Als upstream en downstream-emissies of OBE van invloed zijn op afwegingen en inschattingen van belanghebbenden van en rond het project, zijn deze relevant. Een project bepaalt haar relevante emissies bij 3.A.4-1 op basis van: - hun relatieve omvang in vergelijking met uitstoot van de sector; - hun relatieve omvang in vergelijking tot de andere upstream- en downstreamemissies of OBE van het project; - de invloed van de opdrachtnemer op de uitstoot; - het risico dat de opdrachtnemer loopt als zij de uitstoot niet zou rapporteren; - de waarde die belanghebbenden van het project eraan hechten; - identificatie door de sector als relevant. Overal waar staat upstream emissies, downstream emissies en/of OBE moet dit gelezen worden als relevante upstream emissies, downstream emissies en/of relevante OBE. Samenwerkingsverbanden Formele of informele samenwerkingen tussen (groepen van) partijen die met elkaar verbonden zijn via hun sector, waardeketen of locatie en die gericht zijn op onderzoek naar- of implementatie van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energie of CO₂-reductie die direct betrekking hebben op de omgeving, activiteiten of waardeketen van de organisatie. Sector Een sector (branche) is een benaming voor alle organisaties samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. Sectorafspraak Een afspraak die aantoonbaar gedragen wordt door meerdere (internationale) marktpartijen (of brancheverenigingen) en NGO’s en/of overheid. Sleutelpersonen Medewerkers die dankzij hun rol of functie een significante invloed hebben, of kunnen hebben, op het CO₂- en energiebeleid, het energieverbruik, het verbruik, opslaan of opwekken van duurzame energie en/of op de CO₂-uitstoot van het project. Onder medewerkers vallen ook personen die onder het gezag van de projectleiding werkzaamheden verrichten. Tank-to-Wheel (TtW) emissies CO₂-uitstoot als gevolg van het gebruik van een brandstof of energiedrager, exclusief emissies als gevolg van winning en productie. Transitiescenario Een lange- en/of middellangetermijnscenario voor uitvoering van het project in de toekomst dat is gericht op maximale CO₂-reductie. De termijn, en het bereik van het scenario zijn afhankelijk van de trede van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Uitgevende instelling (Issuing body) Een organisatie die verantwoordelijk is voor het uitgeven van GvO’s en door een overheid is erkend. Voorbeelden van uitgevende instellingen zijn VertiCer (Nederland), VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) en BRUGEL (Brussel). Upstream emissies van een project Indirecte CO₂-emissies van, voor het project, ingekochte of verworven grondstoffen, materialen, producten en diensten. Voor een project vallen hieronder de emissies die gerelateerd zijn aan LCA-fase A1, A2 en A3 (EN 15804). Vermeden emissies (Comparative emissions) Emissiereductie (positief) of emissietoename (negatief) die optreedt of kan optreden buiten de waardeketen van het project, ten opzichte van een referentie, als gevolg van een actie of maatregel uitgevoerd binnen het project of als gevolg van het project zelf. Waardeketen Een waardeketen is de combinatie van alle upstream en downstream activiteiten die verbonden zijn met het project. Deze waardeketen is inclusief einde levensduurfase van een werk of het gebruik en de afdanking van verkochte producten door consumenten of eindgebruikers. Waardeketenanalyse Inventarisatie en analyse van de CO₂-emissies van een waardeketen waarin het project plaatsvindt. Deze analyse is gericht op inzicht in de omvang en herkomst van de CO₂-emissies en op de mogelijkheden van de organisatie om deze emissies te beperken door het productieproces aan te passen, door andere ontwerpkeuzes en/of door keuze van, beïnvloeding van of samenwerking met organisaties in de waardeketen. Well-to-Tank (WtT) emissies CO₂-uitstoot als gevolg van de winning en de productie van brandstoffen en energiedragers. Well-to-Wheel (WtW) emissies CO₂-uitstoot als gevolg van de volledige levenscyclus van een brandstof of een energiedrager. Het gaat hierbij dus om de optelsom van de uitstoot van de winning en de productie (Well-to-Tank emissies) en het gebruik (Tank-to-Wheel emissies). Zakelijke reizen Emissies als gevolg van personenvervoer voor aan het project gerelateerde activiteiten, inclusief zakelijke vliegreizen, zakelijke reizen met privé-auto’s en zakelijk reizen met het openbaar vervoer. Zakelijke reizen, gemaakt voor het project, maar niet naar of van de projectlocatie. # 4 CONTEXT VAN HET PROJECT ## 4.1 DE GRENZEN VAN HET PROJECT Projecten kunnen werken, diensten of leveringen zijn. In het kader van de projectverklaring maakt het niet uit welke entiteit (toeleverancier, hoofdcontractant of onderaannemer) activiteiten uitvoert voor een project. Op elk CO₂-Ambitieniveau vallen het energiegebruik en de directe emissies van het project binnen de projectscope waarover gerapporteerd moet worden. Per CO₂-Ambitieniveau verschilt de projectscope met betrekking tot de indirecte emissies en overige beïnvloedbare emissies (OBE) waarover gerapporteerd moet worden. Dit wordt in Deel 2 uitgewerkt. Energiegebruik en directe emissies van het project: - Voor werken en diensten in de bouwsector gelden de definities volgens EN 15804. Dit houdt in dat alle activiteiten in fase A4 en A5 worden toegerekend aan het project. Hieronder vallen alle activiteiten die binnen de bouwfase plaatsvinden en al het transport, inclusief personenvervoer, van en naar de projectlocatie(-s), en tussen projectlocaties of binnen het projectgebied, voor personeel, materieel en materialen. Het project kan op meerdere projectlocaties plaats vinden of een gebied omvatten. - Voor andere diensten en leveringen gelden de levensfases die gehanteerd worden voor de Europese Product Environmental Footprint (PEF). Hierbij geldt dat alle activiteiten in fase 2 en 3 (PEF) die nodig zijn om de dienst of levering te realiseren, toegerekend worden aan het project. Al het transport inclusief personenvervoer, voor personeel, materieel en materialen en distributie naar de klant, wordt toegerekend aan het project. In alle gevallen geldt dat energieverbruik wordt toegerekend aan het project, ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht wie het eigendom heeft van gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en vaar-, voer- of werktuigen waar het energieverbruik plaats vindt. Indirecte emissies van het project: - Voor werken, diensten en leveringen in de bouwsector gelden de levensfases volgens EN 15804. Voor diensten en leveringen die losstaan van de bouwsector gelden de levensfases die gehanteerd worden voor de Europese Product Environmental Footprint (PEF). Voor alle werken, leveringen en diensten geldt dat emissies van de volgende fases als indirecte emissies worden toegerekend aan het project: - Upstream emissies: winning en productie van materialen en componenten die worden toegepast in het project (EN15804: Fase A1 – A3, PEF: fase 1) - Downstream emissies: - Gebruik van het werk, dienst of levering, na (op)levering of beëindiging van de dienst (EN15804: fase B: PEF: fase 4); - Sloop en afvalverwerking bij einde levensduur, Mogelijkheden voor hergebruik en recycling (EN15804: Fase C en D; PEF: fase 5). - Zakelijke reizen, gemaakt in het kader van het project, maar niet naar of van de projectlocatie. Overige beïnvloedbare emissies van het project: Naast de directe emissies en indirecte emissies van het project zijn er mogelijk overige beïnvloedbare emissies. Dit zijn kort-cyclisch emissies of emissies die buiten de waardeketen van het project optreden. Als het project deze emissies wel significant kan beïnvloeden, zijn deze relevant omdat zij bijdragen aan wereldwijde klimaatneutraliteit. Binnen OBE worden drie OBE-typen onderscheiden: biogene CO₂-emissies, CO₂-verwijderingen en vermeden emissies. ## 4.2 INZICHT IN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN De opdrachtnemer moet inzicht hebben in de voor het project toepasselijke wettelijke verplichtingen rond energiebesparing, duurzame energie en CO₂-reductie. De opdrachtnemer moet: - de nationale en internationale wettelijke verplichtingen kennen, die gelden voor energiebesparing, duurzame energie en CO₂-reductie; - bepalen hoe deze wettelijke verplichtingen van toepassing zijn op het project en hoe hij/zij daarmee rekening houdt. Deze wettelijke verplichtingen zijn zowel de huidige als aangenomen (maar nog niet van kracht zijnde) lokale, nationale en/of internationale wetgeving die geldt voor alle aspecten van het project, inclusief personeelsbeleid en huisvesting. De aangenomen wetgeving is de wetgeving die vastgesteld is door de bevoegde autoriteiten, maar die nog niet in werking getreden is. ## 4.3 ENERGIE- EN CO₂-MANAGEMENTSYSTEEM De opdrachtnemer moet een energie- en CO₂-managementsysteem voor het project inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren. Daarbij horen de benodigde processen en hun interacties. Ook moet de opdrachtnemer continu de energie- en CO₂-prestaties van het project verbeteren volgens de eisen van dit schema. # 5 LEIDERSCHAP ## 5.1 LEIDERSCHAP EN BETROKKENHEID De projectleiding moet leiderschap, directe verantwoordelijkheid en betrokkenheid tonen voor continue verbetering van de energie- en CO₂-prestaties en de doeltreffendheid van het energie- en CO₂-managementsysteem. De projectleiding doet dit door: - te zorgen dat het toepassingsgebied van het energie- en CO₂-managementsysteem wordt vastgesteld (zie §4.1); - te zorgen dat het energie- en CO₂-beleid en de doelstellingen worden vastgesteld; - te zorgen dat de eisen van het energie- en CO₂-managementsysteem in de bedrijfsprocessen van het project worden geïntegreerd; - te zorgen dat het Projectplan CO₂ wordt goedgekeurd en geïmplementeerd; - te zorgen dat de benodigde middelen voor het energie- en CO₂-managementsysteem beschikbaar zijn; - te communiceren wat het belang is van doeltreffend energie- en CO₂-management en van het voldoen aan de eisen van het energie- en CO₂-managementsysteem; - te zorgen dat het energie- en CO₂-managementsysteem de beoogde resultaten behaalt; - de sleutelpersonen aan te sturen die bij §7.2 worden geïdentificeerd en hen te ondersteunen om het energie- en CO₂-managementsysteem doeltreffender te maken en om de CO₂-en energieprestaties te verbeteren. ## 5.2 ENERGIE- EN CO₂-BELEID De projectleiding moet een energie- en CO₂-beleid vaststellen dat: - past bij het doel van het project; - een kader biedt om doelstellingen en plannen (zoals het Projectplan CO₂) vast te stellen en te beoordelen; - een verbintenis bevat die zorgt dat informatie beschikbaar is en dat alle middelen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, beschikbaar zijn; - een verbintenis bevat om te voldoen aan de wettelijke eisen voor energiebesparing, duurzame energie en CO₂-reductie, zoals bepaald bij §4.4; - een verbintenis bevat met continue verbetering (zie §10.1) van de energie- en CO₂-prestaties en het energie- en CO₂-managementsysteem; Het energie- en CO₂-beleid moet: - worden gecommuniceerd binnen de projectorganisatie; - op een geschikte manier beschikbaar zijn voor belanghebbenden; - regelmatig worden beoordeeld en waar nodig worden geactualiseerd. # 6 PLANNING ## 6.1 ACTIES OM RISICO’S EN KANSEN OP TE PAKKEN Om te voldoen aan het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 moet de planning van de opdrachtnemer consistent zijn met het energie- en CO₂-beleid (zie 5.2) en leiden tot acties waardoor de energieprestaties continu verbeteren. De opdrachtnemer moet de risico’s en kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om: - de zekerheid te geven dat het energie- en CO₂-managementsysteem van het project zijn beoogde resulta(a)t(en) kan halen, waaronder verbetering van de energie- en CO₂-prestaties; - ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen; - het energie- en CO₂-managementsysteem en de energie- en CO₂-prestaties continu te verbeteren. ## 6.2 DOELSTELLINGEN EN DE PLANNING OM ZE TE BEREIKEN Aan deze drie voorwaarden moeten de doelstellingen van de opdrachtnemer voor het project voldoen. Ze moeten - gemonitord kunnen worden; - rekening houden met eisen die van toepassing zijn, zoals de wettelijke verplichtingen (zie §4.4); - rekening houden met kansen om de energie- en CO₂-reductieprestaties te verbeteren. Als de opdrachtnemer plannen opstelt om zijn/haar doelstellingen te bereiken, moet de opdrachtnemer vastleggen en onderhouden: - wat er zal worden gedaan; - welke middelen er nodig zijn; - wie er verantwoordelijk is; - wanneer het zal zijn voltooid; - hoe de resultaten zullen worden geëvalueerd. Daarbij hoort/horen de methode(n) die gebruikt is/zijn om de verbetering van de energie- en CO₂-prestaties te verifiëren. De opdrachtnemer moet jaarlijks met een regelmatige frequentie het niveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 aantonen dat bij een overheidsopdracht is opgegeven. Dit geldt voor de verschillende onderdelen zoals beschreven in deze toelichting, tenzij - een hogere regelmatige frequentie beter past bij de specifieke organisatieprocessen (bijvoorbeeld als er anders onvoldoende tijd is voor bijsturing). # 7 ONDERSTEUNING ## 7.1 MIDDELEN De opdrachtnemer moet voor het project de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van de energie- en CO₂-prestaties, het energie- en CO₂-managementsysteem en het behalen van de doelstellingen. Deze middelen bestaan tenminste uit: - Capaciteit en budget voor het inrichten, bijhouden en implementeren van het energie- en CO₂-managementsysteem; - Capaciteit en budget voor de jaarlijkse externe audit; - Capaciteit en budget voor de uitvoering van het Projectplan CO₂, inclusief de te nemen maatregelen; - Capaciteit en budget voor deelname aan vereiste initiatieven en samenwerkingen. ## 7.2 SLEUTELPERSONEN EN HUN COMPETENTIE De opdrachtnemer moet de sleutelpersoon of sleutelpersonen inventariseren voor het project en zorgen dat zij de benodigde competenties hebben voor hun rol en het vereiste niveau van CO₂-bewustzijn. Dit is zo als deze persoon weet en kan uitleggen waarom en hoe hij/zij (mede) verantwoordelijk is voor het Energie en CO₂-beleid van het project. Sleutelpersonen moeten: - geïnformeerd zijn over hun specifieke rol en hun specifieke invloed, of wat deze kunnen zijn, op het Energie en CO₂-beleid, op het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van het project en op het gebruik, opslaan of opwekken van duurzame energie; - weten wat van hen verwacht wordt passend bij het niveau van CO₂-bewustzijn, waarbij de volgende niveaus onderscheiden worden (het hogere niveau omvat ook het lagere niveau): - Begrip hebben voor: bekend zijn met het energie- en CO₂-beleid van het project en begrip hebben voor de belangrijke energie- en CO₂-aspecten in hun werkzaamheden; - Ondersteunen: actief aandragen van ideeën en informatie voor maatregelen, monitoring en beleid; - Betrokken voelen: meewerken aan het ontwikkelen en realiseren van onderdelen van beleid, het energie- en CO₂-managementsysteem van het project, besparingsmaatregelen, monitoring, communicatie en/of verslaglegging; - Verantwoordelijk voelen: verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelen en realiseren van onderdelen van beleid, het energie- en CO₂-managementsysteem van het project, besparingsmaatregelen, monitoring, communicatie en/of verslaglegging. - weten wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan de eisen van het energie- en CO₂ managementsysteem De opdrachtnemer moet: - deze sleutelpersonen identificeren in alle lagen van de organisatie van de opdrachtnemer op basis van hun functie of functieprofiel; De opdrachtnemer moet voor het vaststellen van de competentie: - kunnen aantonen dat de sleutelpersonen zijn opgeleid, getraind en de nodige vaardigheden of ervaring heeft/hebben; - als van toepassing, acties ondernemen om sleutelpersonen de benodigde competentie te laten verwerven, en de doeltreffendheid van deze acties te evalueren. ## 7.3 WAT OPDRACHTNEMER MOET DOCUMENTEREN Hieronder staat een overzicht van de verplichte gedocumenteerde informatie van het project. Uitgebreide toelichting op de inhoud van de gedocumenteerde informatie staat in de specifieke paragraaf of eis. Deel 1 is verplicht voor alle CO₂-Ambitieniveaus van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0, Deel 2 bevat de eisen per specifiek CO₂-Ambitieniveau. Verplicht te documenteren informatie Par./ eis; Documentatie; Verplichte documentatie project; Delen met opdrachtgever. Deel 1. 7.2; Sleutelpersonen; JA. 9.2; Datakwaliteitsmanagementplan; JA. 9.4; Interne auditverslag; JA. 9.5; Directiebeoordelingverslag; JA. 10.1; Plan van aanpak voor corrigerende maatregelen; JA. Deel 2 CO₂-Ambitieniveau 1. 1.A.1; Energiebalans van het energieverbruik op het project; JA. 1.A.2; Kwantitatieve inschatting emissies als gevolg van het energieverbruik op het project; JA. 1.B.1; Projectplan CO₂; JA; JA. 1.B.2; Evaluatie-/voortgangsverslag voor de maatregelen op het project; JA; JA. 1.D.1; Analyse van kennis- en samenwerkingsbehoefte voor het project; JA. Deel 2 CO₂-Ambitieniveau 2. 2.A.1; Energiebalans van het energieverbruik op het project; JA. 2.A.2; Kwantitatieve inschatting emissies als gevolg van het energieverbruik op het project; JA. 2.A.2; Kwantitatieve inschatting upstream en downstream emissies op het project; JA. 2.B.1; Analyse ‘Maximale reductie’; JA. 2.B.2; Projectplan CO₂; JA; JA. 2.B.3; Evaluatie-/voortgangsverslag voor de maatregelen op het project; JA; JA. 2.D.1; Analyse van kennis- en samenwerkingsbehoefte voor het project; JA. Deel 2 CO₂-Ambitieniveau 3. 3.A.1; Energiebalans van het energieverbruik op het project; JA. 3.A.2; Kwantitatieve inschatting emissies als gevolg van het energieverbruik op het project; JA. 3.A.2; Kwantitatieve inschatting upstream en downstream emissies op het project; JA. 3.B.1; Analyse ‘Maximale reductie’; JA. 3.B.2; Projectplan CO₂; JA; JA. 3.B.3; Evaluatie-/voortgangsverslag voor de maatregelen op het project; JA; JA. 3.D.1; Analyse van kennis- en samenwerkingsbehoefte voor het project; JA. 3.D.4; Dialoog over analyse ‘nul emissie’; JA; JA. Het energie- en CO₂-managementsysteem van het project moet gedocumenteerde informatie bevatten waarvoor geldt dat: - de opdrachtnemer vrij is om de vorm en bundeling van informatie te bepalen; - het altijd is toegestaan om (delen van) bestaande gedocumenteerde informatie te hergebruiken bij volgende audits, als de inhoud nog bruikbaar is; - de frequentie van actualiseren of vernieuwen wordt voorgeschreven in §6.2; # 8 UITVOERING Zie Deel 2 van de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 voor de eisen voor uitvoering per specifiek CO₂-Ambitieniveau. # 9 MONITOREN, METEN, ANALYSEREN EN EVALUEREN ## 9.1 ALGEMEEN De opdrachtnemer moet voor het energie- en CO₂-managementsysteem vaststellen: - wat moet worden gemonitord en gemeten om voldoende inzicht te hebben, waaronder tenminste of de doelstellingen uit het Projectplan CO₂ gehaald gaan worden; - de methoden voor het monitoren, meten, analyseren en evalueren, om valide resultaten te krijgen; - wanneer moet worden gemonitord en gemeten; - wanneer de resultaten van het monitoren en meten moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd. De opdrachtnemer moet significante afwijkingen in de prestaties van het energie- en CO₂-managementsysteem onderzoeken en daarop reageren. ## 9.2 DATAKWALITEITSMANAGEMENTPLAN De opdrachtnemer moet een datakwaliteitsmanagementplan voor het project opstellen. In een datakwaliteitsmanagementplan staan twee zaken: allereerst hoe energie- en emissiedata zo accuraat mogelijk worden gerapporteerd. Ten tweede staat erin hoe de opdrachtnemer systematisch streeft naar een verbetering, verbreding en verfijning van de data. In het datakwaliteitsmanagementplan beschrijft hij/zij hoe hij/zij streeft naar continue verbetering van de data, als: - die data noodzakelijk zijn voor het kunnen sturen op het effect van energie- en/of CO₂-reductiemaatregelen; - als die data gaan over materiële- of relevante emissies of materieel energiegebruik. ### STAPPENPLAN DATAKWALITEIT - Stel een kwaliteitspersoon/-team vast. - Ontwikkel een datakwaliteitsmanagementplan. - Voer algemene data kwaliteitscontroles uit op basis van het datakwaliteitsmanagementplan. - Voer specifieke datakwaliteitscontroles uit. - Review de energiebalans en emissie-inventaris en bijbehorende rapportage. - Stel formele feedbackprocessen vast om de dataverzameling, -beheer en -documentatie te verbeteren. - Stel rapportage-, documentatie- en archiveringsprocedures vast.. Voor het energiegebruik en de emissies van het energiegebruik ligt de manier van berekenen grotendeels vast (zie §9.3). Voor upstream emissies, downstream emissies en OBE zijn er meer vrijheden en worden berekeningen deels gebaseerd op aannames: het is dan van belang om de manier van berekenen en de aannames goed vast te leggen in het datakwaliteitsmanagementplan. ## 9.3 VEREISTEN RAPPORTAGE EMISSIE-INVENTARIS PROJECT Op elk CO₂-Ambitieniveau vallen de directe emissies van het project binnen de projectscope waarover opdrachtnemer moet rapporteren. Per CO₂-Ambitieniveau verschilt de projectscope voor de indirecte emissies en overige beïnvloedbare emissies (OBE) waarover opdrachtnemer moet rapporteren. Dit staat in Deel 2 van dit document uitgewerkt. De volgende onderwerpen moeten onderdeel zijn van de rapportage van een emissie-inventaris van het project: - Beschrijving van het project en de daarbij betrokken organisatie(s); - Persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor de rapportage; - Periode waarover gerapporteerd wordt; - Documentatie van de projectafbakening (project locatie(s), activiteiten binnen het project); - Documentatie van de projectscope, inclusief de criteria waarmee de opdrachtnemer haar relevante emissies (upstream, downstream) bepaalt; - Directe emissies, apart gekwantificeerd voor CO₂, CH4, N2O, NF3, SF6 en overige relevante groepen van broeikasgassen (HFC’s, PFC’s, etc.) in tonnen CO₂-equivalenten; - Indien onderdeel van de projectscope (zie Deel 2): Beschrijving van hoe de opdrachtnemer biogene CO₂-emissies en biogene verwijderingen behandelt in de emissie-inventaris en een kwantificering van de relevante CO₂ emissies en biogene verwijderingen in tonnen CO₂-equivalenten; - Als gekwantificeerd: de directe broeikasgasverwijderingen in tonnen CO₂-equivalenten; - Verklaring dat de opdrachtnemer significante broeikasgasbronnen of CO₂-sinks uit de kwantificering uitsluit; - Indien onderdeel van de projectscope (zie Deel 2): Indirecte emissies, apart gekwantificeerd per categorie in tonnen CO₂-equivalenten; - Verwijzing naar, of documentatie van, de gekozen manieren van kwantificeren inclusief de redenen voor deze keuze; - Verklaring van iedere verandering in de voorheen gekozen manieren van kwantificeren; - Verwijzing naar, of documentatie van, gekozen broeikasgasemissiefactoren of -verwijderingsfactoren; - Beschrijving van de impact van onzekerheden op de accuraatheid van de broeikasgasemissies- en verwijderingendata per categorie; - Beschrijving van de onzekerheidsanalyse en de resultaten; - Verklaring of de emissie-inventaris, het rapport of de verklaring is geverifieerd, inclusief het type verificatie en het behaalde niveau van zekerheid; - Gehanteerde Global Warming Potential (GWP)-waarden in de berekening, inclusief hun bronnen. Als de GWP-waarden niet uit het laatste IPCC-rapport (IPCC AR6:2021) komen, moet de opdrachtnemer de emissiefactoren of een verwijzing naar de gebruikte database opnemen, inclusief hun bron. ## 9.4 HET GEBRUIK VAN CO₂-EMISSIEFACTOREN Als een opdrachtnemer (onderdelen van) de CO₂-emissie-inventaris berekent, moet hij CO₂-emissiefactoren gebruiken. CO₂-emissiefactoren kunnen internationaal verschillen. Daarom wijst SKAO per land een lijst van nationale CO₂-emissiefactoren aan als standaardlijst. Op het moment van publicatie van deze toelichting is dit voor: - Nederland: www.CO₂emissiefactoren.nl - België: www.CO₂emissiefactoren.be Als SKAO voor andere landen lijsten aanwijst, wordt dit vermeld op de website van de CO₂-Prestatieladder. Voor het gebruik van emissiefactoren voor de CO₂-Prestatieladder gelden de volgende uitgangspunten: - De emissiefactoren op de nationale lijst die SKAO heeft aangewezen, zijn de standaardwaarden; - Als er voor een bepaald land géén lijst is aangewezen, moet de opdrachtnemer zelf een accurate lijst selecteren. Is deze niet beschikbaar? Dan kan de projectorganisatie de lijst gebruiken die SKAO heeft aangewezen voor Nederland; - Als de aangewezen lijst (deels) geüpdatet wordt, moeten de nieuwe emissiefactoren pas gebruikt worden wanneer de opdrachtnemer rapporteert over de periode waarin de update plaatsvond; - De opdrachtnemer mag andere (officieel erkende) factoren gebruiken in de volgende situaties. - Als dit leidt tot een meer accurate uitkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor emissies die sterk afhankelijk zijn van de lokale context. - Als er voor een bepaalde brandstof, vervoerwijze etc. geen geschikte emissiefactor staat in de nationale lijst. - Als opdrachtnemer afwijkt van de nationale lijst van emissiefactoren moeten de uitgangspunten gelijk blijven die gelden voor het opstellen van deze lijst en de berekeningswijze. - Als een opdrachtnemer voor één of meer factoren afwijkt van de nationale lijst moet hij/zij de herkomst van de alternatieve factor(en) duidelijk aangeven en moet hij/zij aannemelijk maken waarom het gebruik leidt tot een meer accurate uitkomst. Ook om upstream en downstreamemissies te bepalen, gelden bovenstaande uitgangspunten en moet opdrachtnemer voor energiedragers en koudemiddelen zoveel mogelijk de nationale lijst met emissiefactoren gebruiken. Als het om materialen gaat, raadt SKAO een opdrachtnemer aan de CO₂-uitstootgegevens op basis van LCA-data te gebruiken die aansluiten op de context van het project. Als de opdrachtnemer LCA-data gebruikt moet de LCA zijn opgesteld volgens ISO 14067 of EN 15804 voor bouwproducten. Ook kan de opdrachtnemer data gebruiken die zijn vastgesteld in een EPD- of MRPI-certificaat. Afwijkingen moet hij/zij onderbouwen. ## 9.5 INTERNE AUDIT De opdrachtnemer moet een interne audit uitvoeren. Daarmee onderzoekt hij/zij of het energie- en CO₂-managementsysteem van het project voldoet aan de eisen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder. Daaruit volgt en of de opdrachtnemer klaar is voor de externe audit en of er binnen het project gewerkt wordt volgens de afspraken in het energie- en CO₂-managementsysteem (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, geplande maatregelen enz.). Naast de feitelijke beoordeling wordt bij de interne audit ook gekeken naar mogelijkheden tot verbetering in het systeem en/of de uitvoering. In een energie- en CO₂-managementsysteem is de interne audit een belangrijke informatiebron voor de directiebeoordeling. De opdrachtnemer moet zonder onnodig uitstel alle corrigerende maatregelen treffen om afwijkingen van de eisen en het energie- en CO₂-managementsysteem en hun oorzaken weg te nemen binnen een geschikt tijdschema. Daarnaast moet de opdrachtnemer controleren of er in Deel 2 voldoende punten zijn gehaald om zijn/haar trede te halen of te houden. Om de uitvoering van de interne audits te borgen is het van belang het proces, planning/uitvoering en verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Een opdrachtnemer kan de interne audit en directiebeoordeling volgens het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder combineren en/of integreren met interne audits en directiebeoordelingen voor andere managementsysteem-normen. De resultaten van de interne audit worden vastgelegd in een interne audit verslag. In dit verslag staan tenminste: - de datum van de audit; - de namen van auditor(s) en auditee(s); - de doelstelling van de audit; - de reikwijdte; - de locaties die bezocht zijn; - de bevindingen van de audit; - de effectiviteit van het systeem om de CO₂- en energieprestaties te verbeteren en de (reductie)doelstellingen te halen. In de interne audit moet expliciet aandacht worden besteed aan de volgende vragen: - Vindt de opdrachtnemer dat er door de activiteiten (op grond waarvan de opdrachtnemer aan de eisen voldoet) vooruitgang zit in de uitvoering van het project? - Welke onderbouwing ligt hieraan ten grondslag? - Dragen de procedures en de processen die de opdrachtnemer heeft vastgesteld bij aan de realisatie van de doelstellingen? - Welke besluiten worden van de projectleiding gevraagd voor eventuele corrigerende maatregelen? De interne auditor: - moet objectief en onpartijdig zijn. Dit betekent onder andere dat de interne auditor geen audit mag uitvoeren over de inhoud van zijn/haar eigen werk; - moet beschikken over relevante kennis en vaardigheden; - mag een externe partij zijn (bijv. een adviesbureau), zolang degene aan de vereisten onder a. en b. voldoet. ## 9.6 DIRECTIEBEOORDELING De projectleiding moet het energie- en CO₂-managementsysteem van de opdrachtnemer beoordelen. Doel is om te zorgen dat de projectorganisatie continue geschikt, toereikend en doeltreffend is. De input voor de directiebeoordeling bevat tenminste: - de punten uit §5.1 over leiderschap; - de status van acties uit voorgaande directiebeoordelingen, interne audits en externe audits; - wijzigingen in externe en interne ontwikkelingen die relevant zijn voor het energie- en CO₂-managementsysteem; - Informatie over de prestaties en doeltreffendheid van het energie- en CO₂-managementsysteem, inclusief: - het energiebeleid en de reductiemaatregelen; - de energieprestaties, emissies en de energiebeoordeling (eis 1.A.1/2.A.1/3.A.1); - de voortgang van de reductiedoelstellingen en mate waarin deze zijn gehaald; - de interne en externe communicatie en initiatieven; - de punten van zorg van de onafhankelijke deskundige (eis 3.C.4); - de auditresultaten van de interne audit en externe audit; - afwijkingen en corrigerende maatregelen; - hoe doeltreffend ondernomen acties zijn om reductiekansen op te pakken; - kansen voor verbetering. De output van de directiebeoordeling bevat tenminste beslissingen en acties met: - kansen voor verbetering; - de noodzaak om het energie- en CO₂-managementsysteem, reductiedoelstellingen, reductiemaatregelen en (deelnames aan) samenwerkingen te wijzigen; - conclusies over hoe waarschijnlijk het is om eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen te halen; - hoe doeltreffend het energie- en CO₂-managementsysteem is, inclusief een expliciete uitspraak over in hoeverre de CO₂-Prestatieladder functioneert zoals deze bedoeld is. Deze uitspraak is gebaseerd op de resultaten van de interne audit; - behoefte aan middelen. De opdrachtnemer moet gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de resultaten van de directiebeoordeling. ## 9.7 EXTERNE AUDIT De opdrachtnemer moet jaarlijks een audit laten uitvoeren om te toetsen of hij/zij voldoet aan de eisen voor een bepaald niveau van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Tijdens iedere audit is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de woordvoering richting de auditor. Als een externe partij (bijv. een adviesbureau) tijdens de audit aanwezig is moet diens rol beperkt blijven tot de passieve rol van souffleur. # 10 VERBETERING ## 10.1 AFWIJKINGEN EN CORRIGERENDE MAATREGELEN Er kunnen afwijkingen optreden van de eisen voor het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Als er een afwijking wordt geïdentificeerd, moet de opdrachtnemer: - Op de afwijking reageren, en als van toepassing: - Maatregelen treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren; - De consequenties aanpakken; - De noodzaak evalueren om maatregelen te treffen om de oorza(a)k(en) van de afwijking weg te nemen, zodat de afwijking zich niet herhaalt of zich niet elders voordoet, door - De afwijking te beoordelen; - De oorzaken van de afwijking vast te stellen; - Vast te stellen of zich gelijksoortige afwijkingen voordoen of zouden kunnen voordoen; - De benodigde maatregelen implementeren; - Beoordelen hoe doeltreffend de getroffen corrigerende maatregelen zijn; - Zo nodig, wijzigingen aanbrengen in het energie- en CO₂-managementsysteem. Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de opgetreden afwijkingen. De opdrachtnemer moet gedocumenteerde informatie bijhouden van: - De aard van de afwijkingen en de vervolgens genomen maatregelen; - De resultaten van de corrigerende maatregelen. Voor belangrijke afwijkingen die auditor tijdens een externe audit constateert, moet de projectorganisatie binnen 3 maanden corrigerende maatregelen treffen. Voor minder belangrijke afwijkingen moet de opdrachtnemer vóór de volgende audit een plan voor corrigerende maatregelen opstellen en implementeren. # DEEL 2 ## CO₂-AMBITIENIVEAU 1 ### PROJECTSCOPE De scope voor energiegebruik en emissies van het project betreft de volgende projectlevensfasen: - Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4); - Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties (A5). Dit is van toepassing ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht wie het eigendom heeft van de gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en voer-, vaar- of werktuigen. ### KORTE TOELICHTING OP DE EISEN VAN CO₂-AMBITIENIVEAU 1 De opdrachtnemer moet energie- en CO₂-reductiemaatregelen nemen binnen de genoemde projectscope, die de projecteisen aanvullen. Dit is inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld op basis van MKI) als opdrachtnemer deze heeft aangeboden en op eventuele toezeggingen op basis van andere BPKV-criteria. Op basis van deze maatregelen moet opdrachtnemer een energie en CO₂-reductie doelstelling voor het project vastleggen. Opdrachtnemer heeft een resultaatsverplichting voor het uitvoeren van de opgenomen maatregelen of voor realisatie van de energiebesparing en CO₂-reductiedoelstelling. ### EIS 1.A.1 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN HET ENERGIEVERBRUIK VAN HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 1.A.1 - De opdrachtnemer heeft inzicht in mogelijkheden om bij te dragen aan flexibiliteit in het energiesysteem. - De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie en met aanvullende maatregelen. - De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie. - De opdrachtnemer beschikt over een energiebeoordeling van het project. - Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage opstellen. Daarin staat de gerealiseerde energiebalans tot het moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project. ### EIS 1.A.2 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN DE EMISSIES VAN HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 1.A.2 - De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de emissies op het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie en met aanvullende maatregelen. - De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een emissie-inventaris van het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie. - Bij een meerjarig project moet tenminste jaarlijks een tussenrapportage opgesteld worden waarin de gerealiseerde emissies staan tot het moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project. ### EIS 1.B.1 DE OPDRACHTNEMER HEEFT VOORBEREIDENDE ACTIES, MAATREGELEN EN DOELSTELLING(EN) EN HEEFT DEZE VASTGELEGD IN EEN PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 1.B.1 - De opdrachtnemer heeft een Projectplan CO₂, met een energie- en CO₂-reductiedoelstelling voor het project. Ook is er een doelstelling voor duurzame energie voor het project. - In het plan zijn maatregelen opgenomen binnen de genoemde projectscope, die de projecteisen aanvullen, op de eventueel afgesproken MKI-prestatie en op eventuele toezeggingen door opdrachtnemer op basis van andere BPKV-criteria, waarmee hij/zij de doelstellingen kan realiseren. ### EIS 1.B.2 DE OPDRACHTNEMER SLAAGT ERIN DE DOELSTELLINGEN EN/OF DE ACTIES EN MAATREGELEN UIT HET PROJECTPLAN CO₂ VAN EIS 1.B.1 TE REALISEREN #### CRITERIA BIJ EIS 1.B.2 - De opdrachtnemer moet bij afronding van het project aantonen dat hij/zij de doelstellingen heeft gerealiseerd en/of de maatregelen heeft uitgevoerd. - Als het een meerjarig project is, legt hij/zij daarnaast tenminste jaarlijks de voortgang van de maatregelen vast. ### EIS 1.C.1 DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN AANTOONBAAR OP DE HOOGTE ZIJN VAN HUN ROL IN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIUM BIJ EIS 1.C.1 - De opdrachtnemer moet sleutelpersonen aanwijzen voor de realisatie van het Projectplan CO₂. Deze sleutelpersonen moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun rol in het Projectplan CO₂. ### EIS 1.C.2 DE OPDRACHTNEMER COMMUNICEERT INTERN ÉN EXTERN (WAARONDER DE OPDRACHTGEVER) OVER ZIJN/HAAR PROJECTPLAN CO₂ VAN EIS 1.B.1, INCLUSIEF DE VOORTGANG. DOEL IS OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN EN OM SAMENWERKINGSKANSEN TE CREËREN #### CRITERIA BIJ EIS 1.C.2 - Interne communicatie: opdrachtnemer moet regelmatig (in ieder geval bij start en na afronding van het project) de keuze voor en implementatie van maatregelen, en van de voortgang en trends van het energieverbruik en de emissies op het project, bespreken tijdens interne projectoverleggen; - Externe communicatie: opdrachtnemer moet (in ieder geval bij start en na afronding van het project) twee dingen bespreken met projectpartners (waaronder onderaannemers) en de opdrachtgever van het project: de keuze voor en implementatie van maatregelen en de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot op het project. ### EIS 1.D.1 DE OPDRACHTNEMER ANALYSEERT HAAR EIGEN KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE DIE GERELATEERD IS AAN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIUM BIJ EIS 1.D.1 - De opdrachtnemer analyseert voor het project wat de kennis- en samenwerkingsbehoefte is in relatie tot de maatregelen die in het Projectplan CO₂ staan en die kunnen bijdragen aan: - versnelde of verdergaande implementatie van maatregelen; - realisatie van ambitieuzere doelstellingen in een volgend project. ### EIS 1.D.2 DE OPDRACHTNEMER INVENTARISEERT HOE ZIJ INVULLING KAN GEVEN AAN DE KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE VAN EIS 1.D.1 #### CRITERIA BIJ EIS 1.D.2 - De opdrachtnemer wijst een sleutelpersoon aan die verantwoordelijk is voor het ophalen en bijhouden van kennis die al beschikbaar is (binnen of buiten de projectorganisatie) en mogelijk voorziet in de kennisbehoefte van eis 1.D.1. - De opdrachtnemer onderzoekt of er samenwerkingsverbanden zijn (bijvoorbeeld lokaal, in de sector of in de keten) die een rol kunnen spelen bij energiebesparing en CO₂-reductie. Ook onderzoekt hij/zij welke toegevoegde waarde een samenwerking voor het project kan hebben. ## CO₂-AMBITIENIVEAU 2 ### PROJECTSCOPE De scope voor energiegebruik van het project omvat de volgende projectlevensfasen: (volgens LCA-methodiek): - Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4) - Inzet van materieel en energiegebruik op de projectlocaties (A5) De scope voor de emissies van het project omvat de volgende projectlevensfasen: (volgens LCA-methodiek): - Productie van materialen en componenten (A1-3) - Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4) - Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties (A5) - Gebruiksfase (B) - Einde levensduur (C) Dit is van toepassing ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht wie het eigendom heeft van de gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en voer-, vaar- of werktuigen. ### KORTE TOELICHTING OP DE EISEN VAN CO₂-AMBITIENIVEAU 2 De opdrachtnemer moet energie- en CO₂-reductiemaatregelen nemen binnen de genoemde projectscope, die de projecteisen aanvullen. Dit is inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld op basis van MKI) als opdrachtnemer deze heeft aangeboden en op eventuele toezeggingen door projectorganisatie op basis van andere BPKV-criteria. Op basis van de maatregelen moet de opdrachtnemer een CO₂-reductie doelstelling voor het project vastleggen. - Voor mogelijke maatregelen moet projectorganisatie in ieder geval de CO₂-impact van verschillende activiteiten of werkpakketten over verschillende projectlevensfasen onderzoeken: zo komt hij/zij erachter waar hij/zij de meeste impact kan realiseren. Er geldt een resultaatsverplichting voor het uitvoeren van de opgevoerde maatregelen, of voor de realisatie van de energie-en CO₂-reductiedoelstelling. ### EIS 2.A.1 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN HET ENERGIEVERBRUIK OP HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 2.A.1 - De opdrachtnemer heeft inzicht in mogelijkheden om bij te dragen aan flexibiliteit in het energiesysteem. - De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie en met aanvullende maatregelen. - De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie. - De opdrachtnemer beschikt over een energiebeoordeling van het project. - Bij een meerjarig project moet tenminste jaarlijks een tussenrapportage opgesteld worden waarin twee dingen staan: de gerealiseerde energiebalans tot het moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project. ### EIS 2.A.2 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN DE EMISSIES VAN HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 2.A.2 - De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de emissies op het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie en met aanvullende maatregelen. - De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een emissie-inventaris van het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie. - Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage opstellen. Daarin staat de gerealiseerde emissies tot het moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project. ### EIS 2.A.3 DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE CO₂-EMISSIES OVER DE VERSCHILLENDE PROJECTLEVENSFASEN EN DE INVLOED DIE HIJ/ZIJ DAAROP HEEFT, VERDEELD OVER VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN. DAARNAAST WEET HIJ/ZIJ BIJ WELKE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN HIJ/ZIJ DE MEESTE IMPACT KAN REALISEREN ### EIS 2.A.4 DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE WAARDEKETENS DIE RELEVANT ZIJN VOOR HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EISEN 2.A.3 EN 2.A.4 - De opdrachtnemer heeft inzicht in de invloed van projectorganisatie op de CO₂-emissies en hoe deze zijn verdeeld over verschillende activiteiten of werkpakketten. Ook bekijkt de opdrachtnemer deze over de verschillende projectlevensfasen. - De opdrachtnemer heeft inzicht in de mogelijkheden om de CO₂-uitstoot van de verschillende activiteiten of werkpakketten, in toekomstige projecten maximaal te reduceren, ook door maatregelen in de keten. Dit beschouwt hij/zij over de verschillende projectlevensfasen. Als mogelijk, gebruikt hij/zij hierbij relevante sectorale plannen en transitiepaden waarmee hij/zij de ambitie heeft om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. - De opdrachtnemer weet met welke activiteiten of werkpakketten de grootste impact (= omvang CO₂-reductie x invloed) te behalen is en welke directe relaties daarbij betrokken zijn. Hiervoor moet hij/zij een impactanalyse uitvoeren, die de volgende elementen bevat: - een inschatting (kwantitatief) van de omvang van de CO₂-uitstoot van de activiteit (over de gehele keten); - een inschatting (kwantitatief) van de reductiemogelijkheden op het project en in de keten die in lijn is met het transitiescenario - de invloed die het project en de betrokken organisatie(s) op het project kunnen uitoefenen in de keten. - Op basis van de impact van elke individuele activiteit moet opdrachtnemer een rangorde opstellen van het belang van elke activiteit voor de totale impact van het project. Hij/zij kan de rangorde bijvoorbeeld bepalen door een score toe te kennen aan de verschillende onderdelen van de impactanalyse. - Uit deze rangorde bepaalt opdrachtnemer de belangrijkste activiteiten door een aantal activiteiten uit de top van de rangorde te kiezen die samen meer dan 50% van de emissies van het project vertegenwoordigen. Bij een meerjarig project moet deze rangorde (bij 4) tenminste tweejaarlijks opnieuw bepaald worden. ### EIS 2.B.1 DE OPDRACHTNEMER HEEFT EEN ANALYSE UITGEVOERD GERICHT OP ‘MAXIMALE REDUCTIE’ VOOR DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN VAN HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 2.B.1 - De analyse ‘maximale reductie’ bevat: - een beschrijving van de huidige activiteiten of werkpakketten; - een analyse van de huidige CO₂-emissiebronnen die zijn verbonden met deze activiteiten, of werkpakketten, binnen het project én in de keten; - een inschatting van de reductiemogelijkheden, per activiteit of werkpakket, en welke totale CO₂-reductie mogelijk wordt (vergeleken met de prognose uit eis 2.A.2) als hetzelfde project 10 jaar later uitgevoerd zou worden met een maximale ambitie om CO₂ te reduceren; - conclusies over: - maatregelen en doelstellingen voor de middellange termijn die opdrachtnemer in het huidige project kan doorvoeren, uitgesplitst in CO₂-reductie, energiebesparing en duurzame energie; - eventuele belemmeringen binnen het huidige project om reductiemaatregelen nu al te realiseren; - leerdoelen om binnen het huidige project kennis en ervaring op te doen die bijdraagt aan maximale CO₂-reductie in toekomstige projecten. - Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moeten opdrachtnemers ook tussentijdse doelstellingen vastleggen en verantwoorden. ### EIS 2.B.2 DE OPDRACHTNEMER HEEFT VOOR DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN, BEPAALD IN EIS 2.A.4, HET INZICHT UIT EIS 2.A.3 EN 2.A.4 VERTAALD NAAR VOORBEREIDENDE ACTIES, MAATREGELEN EN DOELSTELLING(EN) VOOR HET PROJECT EN HEEFT DEZE VASTGELEGD IN EEN PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 2.B.2 - De opdrachtnemer heeft een Projectplan CO₂. Daarin staat een energie- en CO₂-reductiedoelstelling voor de belangrijkste activiteiten van het project. - In dit plan heeft de projectorganisatie de analyse ‘maximale reductie’ vertaald naar acties en maatregelen om het energieverbruik en de CO₂-emissie van het project te reduceren die mogelijk zijn of worden gedurende de looptijd van het project. - In het plan zijn leerdoelen opgenomen om kennis en ervaringen op te doen, zodat opdrachtnemer in toekomstige projecten maatregelen kan nemen die nu nog niet te realiseren zijn. - In het plan zijn maatregelen opgenomen binnen de genoemde projectscope, die de projecteisen aanvullen, inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld op basis van MKI) als opdrachtnemer die aanbiedt en op toezeggingen als opdrachtnemer die doet op basis van andere BPKV-criteria, waarmee hij/zij de doelstellingen kan realiseren. De maatregelen moeten in ieder geval gaan over de activiteiten of werkpakketten waar de meeste impact gerealiseerd kan worden door projectorganisatie. Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moet het Projectplan CO₂ tussentijds bijgesteld worden om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. ### EIS 2.B.3 DE OPDRACHTNEMER SLAAGT ERIN DE DOELSTELLINGEN EN/OF DE ACTIES EN MAATREGELEN UIT HET PROJECTPLAN CO₂ VAN EIS 2.B.2 TE REALISEREN #### CRITERIA BIJ EIS 2.B.3 - De opdrachtnemer moet bij afronding van het project aantonen dat hij/zij de doelstellingen heeft gerealiseerd en/of dat hij/zij de maatregelen heeft uitgevoerd. - Als het een meerjarig project is, moet opdrachtnemer daarnaast tenminste jaarlijks de voortgang van acties en maatregelen vastleggen. ### EIS 2.C.1 DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN AANTOONBAAR OP DE HOOGTE ZIJN VAN HUN ROL IN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 2.C.1 - De opdrachtnemer moet sleutelpersonen aanwijzen voor de realisatie en uitvoering van het Projectplan CO₂. Hierbij moet hij/zij nadrukkelijk ook rekening houden met de activiteiten en werkpakketten waar opdrachtnemer de meeste impact kan realiseren. Sleutelpersonen kunnen bijvoorbeeld ook inkopers of ontwerpers zijn. - Deze sleutelpersonen moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun rol in het Projectplan CO₂. ### EIS 2.C.2 DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN ZICH PASSEND BIJ HUN ROL ACTIEF INZETTEN VOOR HET UITVOEREN EN WAAR MOGELIJK VERBETEREN VAN HET ENERGIE- EN CO₂-BELEID VAN HET PROJECT #### CRITERIUM BIJ EIS 2.C.2 - De opdrachtnemer zorgt dat de sleutelpersonen zich passend bij hun rol actief inzetten bij het vinden en realiseren van CO₂-reductie- en energiebesparingsmogelijkheden voor het Projectplan CO₂ (eis 2.B.2) ### EIS 2.C.3 DE OPDRACHTNEMER COMMUNICEERT INTERN ÉN EXTERN (WAARONDER DE OPDRACHTGEVER) OVER HAAR PROJECTPLAN CO₂ (EIS 2.B.1), INCLUSIEF DE VOORTGANG. DOEL IS OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN EN OM SAMENWERKINGSKANSEN TE CREËREN #### CRITERIA BIJ EIS 2.C.3 - Interne communicatie: de opdrachtnemer moet regelmatig (in ieder geval bij start en na afronding van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en van de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot op het project, bespreken tijdens interne projectoverleggen; - Externe communicatie: opdrachtnemer moet (in ieder geval bij start en na afronding van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot op het project, bespreken met projectpartners (waaronder onderaannemers) en met de opdrachtgever van het project. ### EIS 2.D.1 DE OPDRACHTNEMER ANALYSEERT HAAR EIGEN KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE DIE GERELATEERD IS AAN DE ANALYSE ‘MAXIMALE REDUCTIE’ EN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 2.D.1 - De opdrachtnemer analyseert voor het project wat de kennis- en samenwerkingsbehoefte is op basis van de leerdoelen uit eis 2.B.2 voor maximale reductie en de activiteiten of werkpakketten van het project. - Hierbij moet opdrachtnemer nadrukkelijk ook mogelijke samenwerkingen lokaal, in de sector of in de keten betrekken. ### EIS 2.D.2 DE OPDRACHTNEMER INVENTARISEERT HOE ZIJ INVULLING KAN GEVEN AAN DE KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE VOOR HET PROJECT VAN 2.D.1 #### CRITERIA BIJ EIS 2.D.2 - De opdrachtnemer wijst een sleutelpersoon aan die verantwoordelijk is voor het ophalen en bijhouden van kennis die al beschikbaar is (binnen of buiten de projectorganisatie) en mogelijk voorziet in de kennisbehoefte van eis 2.D.1. - De opdrachtnemer onderzoekt of er samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld lokaal, in de sector of in de keten) zijn die een rol kunnen spelen bij energiebesparing en CO₂-reductie en welke toegevoegde waarde een samenwerking voor het project kan hebben. ### EIS 2.D.3 DE OPDRACHTNEMER VULT ACTIEF DE EIGEN KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE IN HET PROJECT IN #### CRITERIUM BIJ EIS 2.D.3 - De opdrachtnemer vult actief de eigen kennis- en/of samenwerkingsbehoefte in die relevant voor het project, door in samenwerking met de opdrachtgever en/of andere projectpartners ruimte te zoeken voor het testen van kansrijke en voor dit type project relevante potentiële maatregelen in het project en resultaten met projectpartners en opdrachtgever te delen. ### EIS 2.D.4 DE OPDRACHTNEMER CONSULTEERT RELEVANTE ORGANISATIES OVER HAAR ANALYSE ‘MAXIMALE REDUCTIE’ VOOR HAAR BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN HET PROJECT VAN EIS 2.B.1 #### CRITERIUM BIJ EIS 2.D.4 - De opdrachtnemer organiseert een dialoog met een relevante organisatie, zoals de opdrachtgever, over belemmeringen en mogelijkheden voor het realiseren van ‘maximale reductie’ in het huidige project én voor vergelijkbare projecten. Doel van de dialoog is om te zoeken naar verdergaande reductiemogelijkheden binnen het huidige project, om leerdoelen te definiëren, en om wederzijds begrip en inzicht te krijgen in het verbeteren van projecten en overheidsopdrachten die hetzelfde type activiteiten of werkpakketten bevatten. ## CO₂-AMBITIENIVEAU 3 ### PROJECTSCOPE De scope voor energiegebruik van het project heeft de volgende projectlevensfasen: (volgens LCA-methodiek): - Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4) - Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties.(A5) De scope voor de emissies van het project heeft de volgende projectlevensfasen: (volgens LCA-methodiek): - Productie van materialen en componenten (A1-3) - Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4) - Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties (A5) - Gebruiksfase (B) - Einde levensduur (C) - Mogelijkheden voor hergebruik en recycling (D) Dit is van toepassing ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht wie het eigendom heeft van de gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en voer-, vaar- of werktuigen. ### KORTE TOELICHTING OP DE EISEN VAN CO₂-AMBITIENIVEAU 3 De opdrachtnemer moet energie- en CO₂-reductiemaatregelen nemen binnen de genoemde projectscope, die de projecteisen aanvullen. Dit is inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld op basis van MKI) als opdrachtnemer deze heeft aangeboden en op eventuele toezeggingen op basis van andere BPKV-criteria. Op basis van de maatregelen moet de projectorganisatie een energie- CO₂-reductie doelstelling voor het project vastleggen. - Voor mogelijke maatregelen moet opdrachtnemer de CO₂-impact van verschillende activiteiten of werkpakketten over de verschillende projectlevensfasen onderzoeken inclusief mogelijkheden voor vermeden emissies door hergebruik en recycling. - Opdrachtnemer moet ook kansen identificeren en onderzoeken voor verdergaande reductiemaatregelen op het project, ook als deze afwijken van de projecteisen. Hij/zij moet daarover de dialoog aangaan met de opdrachtgever - Er geldt een resultaatsverplichting voor het uitvoeren van de opgevoerde maatregelen, en/of voor realisatie van de energie- en CO₂-reductiedoelstelling. ### EIS 3.A.1 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN HET ENERGIEVERBRUIK OP HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 3.A.1 - De opdrachtnemer heeft inzicht in mogelijkheden om bij te dragen aan flexibiliteit in het energiesysteem. - De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie én een prognose van de energiebalans van het project met aanvullende maatregelen. - De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope. Deze is inclusief de gerealiseerde aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie. - De opdrachtnemer beschikt over een energiebeoordeling van het project. - Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage opstellen waarin twee dingen staan: de gerealiseerde energiebalans staat tot het moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project. ### EIS 3.A.2 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN DE EMISSIES VAN HET PROJECT, INCLUSIEF OBE #### CRITERIA BIJ EIS 3.A.2 - De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de emissies op het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie én een prognose van de emissies op het project met aanvullende maatregelen. - De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een emissie-inventaris van het project volgens bovenstaande projectscope. Deze is inclusief de gerealiseerde aanvullende maatregelen voor energie- en CO₂-reductie. - Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage opstellen waarin twee dingen staan: de gerealiseerde emissies tot het moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project. - De opdrachtnemer maakt een kwalitatieve analyse van de Overige Beïnvloedbare Emissies (OBE) van het project en onderzoekt of deze relevant zijn in termen van (potentiële) impact en invloed. - Blijkt uit de OBE-analyse dat één of meer OBE-typen voor het project relevant zijn? Dan moet de projectorganisatie deze ook kwantificeren. ### EIS 3.A.3 DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE CO₂-EMISSIES OVER DE VERSCHILLENDE PROJECTLEVENSFASEN EN DE INVLOED DIE ZIJ DAAROP HEEFT, HIJ/ZIJ WEET HOE DEZE VERDEELD ZIJN OVER VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN VAN HET PROJECT EN WEET BIJ WELKE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN HIJ/ZIJ DE MEESTE IMPACT KAN REALISEREN ### EIS 3.A.4 DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE WAARDEKETENS VAN HAAR BELANGRIJKSTE PROJECTACTIVITEITEN IN HET PROJECT EN IN MOGELIJKE STRATEGIEËN OM HAAR DIRECTE EN UPSTREAM-, DOWNSTREAM-EMISSIES VOOR DEZE ACTIVITEITEN TE REDUCEREN NAAR NUL CO₂-UITSTOOT IN 2050 #### CRITERIA BIJ EISEN 3.A.3. EN 3.A.4 De opdrachtnemer heeft inzicht: - in de invloed van opdrachtnemer op de CO₂-emissies verdeeld over verschillende activiteiten of werkpakketten en beschouwd over de verschillende projectlevensfasen; - in de mogelijkheden om de CO₂-uitstoot van de verschillende activiteiten of werkpakketten, beschouwd over de verschillende projectlevensfasen in toekomstige projecten te reduceren tot nul, ook door maatregelen in de keten. Als mogelijk, gebruik hiervoor relevante sectorale plannen en transitiepaden die de ambitie hebben om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C; - in kansen voor verdergaande reductiemaatregelen op het project die gerelateerd zijn aan eventuele belemmeringen in de wijze van uitvragen van het project of aan eisen en standaarden die de opdrachtgever hanteert; - met welke activiteiten of werkpakketten de grootste impact (= omvang CO₂-reductie x invloed) te behalen is en weet welke directe relaties daarbij betrokken zijn. - Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer dit inzicht tenminste tweejaarlijks vernieuwen. ### EIS 3.B.1 DE OPDRACHTNEMER HEEFT EEN ANALYSE ‘NUL EMISSIE’ VOOR ALLE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN VAN HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 3.B.1 - De analyse ‘nul emissie’ bevat: - een beschrijving van de huidige activiteiten, of werkpakketten; - een analyse van de huidige CO₂-emissiebronnen die gerelateerd zijn aan deze activiteiten of werkpakketten, binnen het project én in de keten; - een inschatting van de manier waarop opdrachtnemer deze emissies, per activiteit of werkpakket, richting nul emissie kan reduceren, en welke resterende CO₂-emissies onvermijdelijk zijn (vergeleken met de prognose uit eis 3.A.2) als opdrachtnemer inzet op maximale emissiereductie voor alle onderdelen van het project; - welke randvoorwaarden nodig zijn om deze reductie mogelijk te maken, inclusief de wijze van aanbesteden van het project; - conclusies over: - maatregelen en doelstellingen voor de middellange termijn die in het huidige project doorgevoerd kunnen worden, uitgesplitst in CO₂-reductie, energiebesparing en duurzame energie; - eventuele belemmeringen binnen het huidige project om reductiemaatregelen nu al te realiseren; - leerdoelen om binnen het huidige project kennis en ervaring op te doen die bijdragen aan maximale CO₂-reductie in toekomstige projecten. - Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moet opdrachtnemer ook tussentijdse doelstellingen vastleggen en verantwoorden. ### EIS 3.B.2 DE OPDRACHTNEMER HEEFT VOOR ALLE PROJECTONDERDELEN HET INZICHT UIT EIS 3.A.4 EN 3.A.5 VERTAALD NAAR VOORBEREIDENDE ACTIES, MAATREGELEN EN DOELSTELLING(EN) VOOR HET PROJECT EN HEEFT DEZE VASTGELEGD IN EEN PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 3.B.2 - De opdrachtnemer heeft een Projectplan CO₂, met een CO₂-reductiedoelstelling, een energiebesparingsdoelstelling, een duurzame energiedoelstelling en, als relevant, een OBE-doelstelling voor het project. - In dit plan heeft de opdrachtnemer de resultaten van de analyse ‘nul emissie’ vertaald naar acties en maatregelen om het energieverbruik en de CO₂-emissie van het project te reduceren die mogelijk zijn of worden tijdens de duur van het project. - In het plan zijn maatregelen opgenomen binnen de genoemde projectscope, die de projecteisen aanvullen, inclusief de milieuprestatie als opdrachtnemer deze aanbiedt (bijvoorbeeld op basis van MKI en op eventuele toezeggingen door projectorganisatie op basis van andere BPKV-criteria, waarmee hij/zij de doelstellingen kan realiseren). De maatregelen moeten in ieder geval de activiteiten of werkpakketten betreffen waar opdrachtnemer de meeste impact kan realiseren. De maatregelen moeten gelden voor alle activiteiten of werkpakketten en de gehele levenscyclus van het project en, als relevant, ze zijn inclusief maatregelen gericht op het reduceren van OBE’s. - Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moet opdrachtnemer het Projectplan CO₂ tussentijds bijstellen om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. ### EIS 3.B.3 DE OPDRACHTNEMER SLAAGT ERIN DE DOELSTELLINGEN EN/OF DE VOORBEREIDENDE ACTIES EN MAATREGELEN UIT HET PROJECTPLAN CO₂ VAN 3.B.2 TE REALISEREN #### CRITERIA BIJ EIS 3.B.3 - De opdrachtnemer moet bij afronding van het project aantonen dat hij/zij de doelstellingen heeft gerealiseerd en/of de maatregelen heeft uitgevoerd. - Als het een meerjarig project is, moet opdrachtnemer daarnaast tenminste jaarlijks de voortgang van acties en maatregelen vastleggen. ### EIS 3.C.1 DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN AANTOONBAAR OP DE HOOGTE ZIJN VAN HUN ROL IN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 3.C.1 - De opdrachtnemer moet sleutelpersonen aanwijzen voor de realisatie en uitvoering van het Projectplan CO₂. Hierbij moet hij/zij nadrukkelijk ook rekening houden met de verschillende activiteiten of werkpakketten van het project. Sleutelpersonen kunnen bijvoorbeeld ook inkopers of ontwerpers zijn. - Deze sleutelpersonen moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun rol in het Projectplan CO₂. ### EIS 3.C.2 DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN ZICH PASSEND BIJ HUN ROL ACTIEF INZETTEN VOOR HET UITVOEREN EN WAAR MOGELIJK VERBETEREN VAN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIUM BIJ EIS 3.C.2 - De opdrachtnemer zorgt dat de sleutelpersonen zich passend bij hun rol actief inzetten bij het vinden en realiseren van CO₂-reductie- en energiebesparingsmogelijkheden voor het Projectplan CO₂ (eis 3.B.2) ### EIS 3.C.3 DE OPDRACHTNEMER COMMUNICEERT INTERN ÉN EXTERN (WAARONDER DE OPDRACHTGEVER) OVER HAAR PROJECTPLAN CO₂, INCLUSIEF DE VOORTGANG. DOEL IS OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN EN OM SAMENWERKINGSKANSEN TE CREËREN #### CRITERIA BIJ EIS 3.C.3 - Interne communicatie: de opdrachtnemer moet regelmatig (in ieder geval bij start en na afronding van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en van de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot op het project, bespreken tijdens interne projectoverleggen; - Externe communicatie: - De opdrachtnemer moet (in ieder geval bij start en na afronding van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot op het project, bespreken met projectpartners (waaronder onderaannemers) en met de opdrachtgever van het project. - De opdrachtnemer bespreekt met opdrachtgever op basis van de uitgevoerde analyse ‘nul emissie’ kansen voor samenwerking en voor verdergaande reductiemaatregelen op het project die gerelateerd zijn aan eventuele belemmeringen in de wijze van uitvragen van het project of aan eisen en standaarden die de opdrachtgever hanteert. ### EIS 3.C.4 DE OPDRACHTNEMER TOETST HAAR INZICHT EN MAATREGELEN VAN HET PROJECT TIJDENS EEN DIALOOG MET EXTERNE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE(N) VAN OVERHEID, NGO’S OF KENNISINSTELLINGEN #### CRITERIUM BIJ EIS 3.C.4 - De opdrachtnemer laat toetsen door een onafhankelijk deskundige: haar analyse ‘nul emissie’, mogelijkheden voor de activiteiten of werkpakketten van het project om emissies naar nul te reduceren (3.A.4) en de vertaling daarvan naar acties en maatregelen, om het energieverbruik en de CO₂-emissie van het project te reduceren. ### EIS 3.D.1 DE OPDRACHTNEMER ANALYSEERT HAAR EIGEN KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE OP BASIS VAN DE ANALYSE ‘NUL EMISSIE’ EN HET PROJECTPLAN CO₂ #### CRITERIA BIJ EIS 3.D.1 - De opdrachtnemer analyseert voor het project wat de kennis- en samenwerkingsbehoefte is in relatie tot de leerdoelen uit eis 3.B.2 voor de analyse ‘nul emissie’ en de activiteiten of werkpakketten van het project. - Hierbij moet opdrachtnemer nadrukkelijk ook mogelijke samenwerkingen lokaal, in de sector of in de keten betrekken. ### EIS 3.D.2 DE OPDRACHTNEMER INVENTARISEERT HOE ZIJ INVULLING KAN GEVEN AAN DE KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE VAN EIS 3.D.1 VOOR HET PROJECT #### CRITERIA BIJ EIS 3.D.2 - De opdrachtnemer wijst een sleutelpersoon aan die verantwoordelijk is voor het ophalen en bijhouden van kennis die al beschikbaar is (binnen of buiten de projectorganisatie) en mogelijk voorziet in de kennisbehoefte van eis 3.D.1. - De opdrachtnemer onderzoekt of er samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld lokaal, in de sector of in de keten) zijn die een rol kunnen spelen bij energiebesparing en CO₂-reductie en welke toegevoegde waarde een samenwerking voor het project kan hebben. ### EIS 3.D.3 DE OPDRACHTNEMER VULT ACTIEF DE EIGEN KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE IN VOOR HET PROJECT DOOR MET ÉÉN OF MEER ORGANISATIES VAN EIS 3.D.2 EEN SAMENWERKING AAN TE GAAN #### CRITERIUM BIJ EIS 3.D.3 - De opdrachtnemer vult actief de eigen kennis- en/of samenwerkingsbehoefte in relevant voor het project, door het project als open proeftuin te gebruiken om innovaties of vernieuwende maatregelen door te voeren, binnen de mogelijkheden van het project en deelt resultaten met de opdrachtgever. ### EIS 3.D.4 DE OPDRACHTNEMER CONSULTEERT RELEVANTE ORGANISATIES OVER HAAR ANALYSE ‘NUL EMISSIE’ VAN EIS 3.B.1 IN HET PROJECT EN DE VOORTGANG TIJDENS EEN DIALOOG #### CRITERIUM BIJ EIS 3.D.4 - De opdrachtnemer organiseert een dialoog met een relevante organisatie, zoals de opdrachtgever, over belemmeringen en mogelijkheden voor het realiseren van ‘nul emissie’ in het huidige project én voor vergelijkbare projecten. Doel van de dialoog is om te zoeken naar verdergaande reductiemogelijkheden binnen het huidige project, om leerdoelen te definiëren, en om wederzijds begrip en inzicht te krijgen in het verbeteren van projecten en overheidsopdrachten die hetzelfde type activiteiten of werkpakketten bevatten. |

|  | BIJLAGE A.3 Kopieer pagina 69 |
| --- | --- |
| ### BIJLAGE A.3 # TEKST SANCTIEPARAGRAAF Een aanbesteder neemt deze bijlage over in de opdrachtdocumenten. Gearceerde tekst wordt aangepast. Dit vraagt soms maatwerk. |  |
| Bij het niet of niet tijdig aantonen van het aangeboden CO₂-Ambitieniveau zal de aanbesteder een sanctie (bijzondere straf) opleggen die groter is dan de waarde van het gunningsvoordeel dat de inschrijver heeft genoten. De omvang van de sanctie wordt gebaseerd op het verschil in de waarde van gunningsvoordeel tussen het aangeboden CO₂-Ambitieniveau en het gerealiseerde CO₂-Ambitieniveau dat in de plaatsingsprocedures wordt toegekend op het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met een factor [x, die de aanbesteder bepaalt]. Volgende principes en modaliteiten zijn hierbij van toepassing: - De waarde van het gunningsvoordeel dat bij de gunning werd toegepast vormt de berekeningsbasis van de sanctie. - De sanctie zal worden toegepast telkens de opdrachtnemer niet of niet tijdig bewijst dat het in de offerte aangeboden CO₂-Ambitieniveau werd behaald. De sanctie zal tevens worden toegepast indien het bewezen CO₂-Ambitieniveau lager is dan het in de offerte aangeboden ambitieniveau. Dit wil dus zeggen dat de sanctie kan worden toegepast op ieder evaluatiemoment: - het moment van voorlopige oplevering in geval van een opdracht met een uitvoeringstermijn die minder dan één volledig jaar beslaat - één jaar na de sluiting van de opdracht en, in geval de uitvoeringstermijn van de opdracht meerdere volledige jaren beslaat, na iedere verjaardag van de sluiting van de opdracht. - Om de toe te passen sanctie te bepalen, wordt de waarde van het gunningsvoordeel in eerste instantie gedeeld door het aantal evaluatiemomenten. - De omvang van de sanctie staat in verhouding tot het gedeelte van het ambitieniveau dat niet werd gerealiseerd en de daarmee overeenstemmende waarde van het gunningsvoordeel. - Om het uiteindelijke bedrag van de sanctie te bekomen wordt dit bedrag vermenigvuldigd met [x, zelfde factor als hierboven, die de aanbesteder bepaalt]. |  |

|  | BIJLAGE B Kopieer pagina 70 |
| --- | --- |
| ### BIJLAGE B # VOORBEELDCLAUSULE OFFERTEFORMULIER Een aanbesteder wordt aanbevolen deze bepalingen op te nemen in het offerteformulier. |  |
| ## VERKLARING CO₂-AMBITIENIVEAU GUNNINGS-CRITERIUM CO₂-PRESTATIELADDER 4.0 De inschrijver verbindt zich tot het behalen van volgend CO₂-Ambitieniveau: O Geen CO₂-Ambitieniveau (geen gunningsvoordeel) O CO₂-Ambitieniveau 1 O CO₂-Ambitieniveau 2 O CO₂-Ambitieniveau 3 (aankruisen wat van toepassing is) Indien de inschrijver geen CO₂-Ambitieniveau omcirkelt en er ook elders in de offerte geen CO₂-Ambitieniveau wordt vooropgesteld, wordt de inschrijver geacht in te schrijven zonder CO₂-Ambitieniveau. In dat geval zal er geen gunningsvoordeel worden toegekend. Wijze van aantonen van het CO₂-Ambitieniveau gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0: O CO₂-Prestatieladdercertificaat O Projectverklaring (aankruisen wat van toepassing is) Dit CO₂-Ambitieniveau zal gedurende de uitvoering van de opdracht geattesteerd worden door de volgende Certificerende Instelling (CI): |  |

## COLOFON

Deze Gids Overheidsopdrachten gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 is specifiek opgesteld voor de België. Hij baseert zich op de Nederlandse Handreiking gemaakt door Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), maar werd aangepast aan de Belgische markt door vzw BENOR, maar waarbij verschillende Belgische aanbestedingsexperts meelazen.

### DISCLAIMER

De wijze van plaatsing van overheidsopdrachten met de CO₂-Prestatieladder zoals beschreven in deze Gids, heeft zich bewezen in de praktijk. Aanbesteders zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij overheidsopdrachten opzetten en daarbinnen het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 gebruiken. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wet- en regelgeving.

Plaatsingsprocedures kunnen complex zijn en er spelen vaak grote financiële belangen, zowel van aanbesteders als van de inschrijvers. Bij onduidelijkheden in opdrachtdocumenten lopen alle betrokken partijen financiële en juridische risico’s. Wat in de ene situatie werkt, kan in een andere situatie problemen opleveren. Wij raden u aan te controleren of u over de laatste versie van dit document beschikt. Ook raden wij u aan (juridisch) advies in te winnen over de inpassing van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 in specifieke overheidsopdrachten. SKAO noch BENOR is aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit het toepassen van het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 in overheidsopdrachten.

### VERSIEBEHEER

Dit document Gids Overheidsopdrachten gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 vervangt de Handreiking Aanbesteden 3.1.

Ga altijd na of u over de laatste versie van dit document beschikt. Kijk hiervoor op de website van de CO₂-Prestatieladder.

Geïnteresseerd welke organisaties allemaal al gecertificeerd zijn? Kijk op de pagina https://www.CO2-prestatieladder.nl/nl/certificaathouders voor een actuele stand van zaken of neem contact op met vzw BENOR op info@benor.be.

Omwille van de leesbaarheid zijn in de rest van dit document de publicatiejaren weggelaten.

De CO₂-Prestatieladder doet daarmee geen uitspraak over de maatschappelijke relevantie van CO₂-compensatie.

Bijvoorbeeld: een project gebruikt energie voor het verwarmen van een oven.

Bijvoorbeeld: een project verbruikt 10.000 kWh elektriciteit in een maand.

Deze criteria voor duurzaamheid en additionaliteit zijn aanvullend aan de definitie uit de EU-Renewable Energy Directive (en o.a. de Nederlandse Energiewet). Dit betekent dat stroom die in Europa 'groen' genoemd mag worden niet automatisch ook als groene stroom voor de CO2-Prestatieladder geldt.

Hoewel vergelijkende emissies (comparative emissions) de lading beter dekt hanteert de Ladder op basis van herkenbaarheid de term vermeden emissies.

Zie de EU Commission Recommendation 2021/2279 gepubliceerd in December 2021.

Zie de EU Commission Recommendation 2021/2279 gepubliceerd in December 2021.

Dit kan bijvoorbeeld komen door verschillen in de elektriciteitsmix (o.a. meer of minder opgewekt met aardgas, kolen, kernenergie of hernieuwbaar), andere bijmengverhoudingen bij brandstoffen of verschillen in de oorsprong van brandstoffen (o.a. uit welk werelddeel is het afkomstig).

Een voorbeeld: de update vindt plaats in januari 2025. De nieuwe factoren worden gebruikt zodra gerapporteerd wordt over de periode januari - december 2025.

Een voorbeeld hierbij is de brandstofmix voor de productie van elektriciteit.

Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten